- 附件1

揭阳市落实第一轮中央生态环境保护督察整改任务整改情况

(水污染治理工作统筹不够问题)

- 一、整改任务

- 对应2016年第一轮中央环境保护督察省整改方案第六项任务。

- （一）反馈问题：污染治理工作统筹不够，一些跨界河流治理存在“左右岸、上下游、干支流”不协调问题。

- （二）责任单位：市生态环境局牵头，市住建局、市水利局、市农业农村局、市编办参与。

- （三）整改时限：立行立改，长期坚持

- （四）整改目标：建立健全生态环境保护督查落实机制，着力构建“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”大环保格局。

- （五）整改措施：一是健全水污染防治统筹协调机制。以汕揭环保一体化为平台，完善练江流域环境综合整治联席会议制度，定期召开联席会议，研究上下游整治工作。强化市水污染防治协作领导小组统筹协调作用，按照统一目标、统一任务、统一进度，共同推进榕江流域水环境综合整治。二是建立环境保护管理职责清单。督促各县（市、区）2017年底前参照《揭阳市落实环境保护管理职责实施方案》，制定各地环境保护责任清单，进一步明确党委、政府及有关部门的环境保护责任，全面构建“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”推进环境保护工作的强大合力。三是开展基层环境保护下沉督察。积极配合省开展环保监测监察执法垂直管理制度改革试点工作。同时学习借鉴中央、省环境保护督察模式，建立市级环境保护督察制度，2017年下半年重点选择练江流域15个乡镇，榕江北河龙石断面、南河东湖断面以上以及饮用水源保护区各乡镇开展环保下沉督察。

- 落实情况

- 整改目标完成情况。我市已构建形成“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”大环保格局，同时江河左右岸、上下游、干支流环境保护统筹协调能力得到进一步加强，水环境质量得到明显提升。2021年5个国考断面全部达标，改善变化幅度全省第一，其中龟山塔Ⅱ类，隆溪大道桥、地都Ⅲ类；龙石Ⅳ类；青洋山桥2021年第三季度水质稳定达到V类，取得历史性突破。

- 整改措施落实情况。一是健全水污染防治统筹协调机制。按照省的统一部署要求，进一步强化与汕头市协调联动，进一步强化练江上下游水闸联合调度与水质达标攻坚，共同推进汕头海门湾桥闸、揭阳青洋山桥断面水质达标攻坚。机构改革后，进一步强化市污染防治攻坚战指挥部统筹协调作用，建立周调度会议制度，开展了榕江两轮攻坚和地都断面达标攻坚，按照统一目标、统一任务、统一进度，共同推进榕江流域水环境综合整治。目前全市榕江、练江、龙江共设置315个水质监测断面，进一步明确了全市江河左右岸、上下游、干支流环境保护目标，并每月进行通报，倒逼水质改善。二是建立环境保护管理职责清单。揭阳市委办公室市政府办公室联合印发了《揭阳市直机关有关部门生态环境保护责任清单》，明确了市级39个部门生态环境保护责任；同时全市各地也均参照市制定印发了生态环境保护责任清单。三是开展基层环境保护下沉督察。根据中共广东省委办公厅  广东省人民政府办公厅关于印发《广东省生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》的通知（粤办发〔2019〕5号）规定，市县两级生态环境环境部门的生态环境保护监察职能上收，由省级生态环境部门统一行使，通过向市或跨市县区域派驻等形式实施生态环境保护监察。因此，我市市级环境保护督察工作不再开展。

- 三、整改结论

# 对照整改措施及整改要求，我市已构建形成“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”大环保格局，同时江河左右岸、上下游、干支流环境保护统筹协调能力得到进一步加强，水环境质量得到明显提升。已达到整改销号要求。