- 附件2

揭阳市落实第一轮中央生态环境保护督察整改任务整改情况

(饮用水源保护区清理整治问题)

- 一、整改任务

- 揭阳市饮用水源保护区清理整治工作包括2016年第一轮中央环境保护督察省整改方案第八项、第九项任务及2018年中央生态环境保护督察“回头看”省整改方案第二十七任务。属同一工作内容的多项整改任务进行合并销号。具体整改任务如下：

- 任务一

- （一）反馈问题：要加强饮用水水源地保护力度，严格依法开展水源地保护区划定管理工作。

- （二）责任单位：市生态环境局牵头，各县（市、区）党委、政府（管委会）落实。

- （三）整改时限：2017年10月底

- （四）整改目标：推进饮用水源保护区规范化建设

（五）整改措施：严格开展水源地保护区划定管理工作，科学调整划定饮用水源保护区，完成榕江、练江、龙江流域饮用水水源地保护区一级保护区隔离防护工程，设置规范化界标、交通警示牌和宣传牌等标示，有条件的安装在线监控，切实保障饮用水安全。

- 任务二

- （一）反馈问题：水源保护区违法项目清理滞后，全省县级以上饮用水水源一级保护区仍有2830个违法建筑（含379家工业企业）。

- （二）责任单位：市生态环境局牵头，各县（市、区）党委、政府（管委会）落实。

- （三）整改时限：立行立改、持续整改，2020年年底

- （四）整改目标：全面排查清理饮用水源保护区内违法违规项目，消除水源地安全隐患。

- （五）整改措施：一是集中开展饮用水源保护区污染源排查。2017年7月底前组织一次全面彻底的县级以上集中式饮用水源保护区环境风险和污染源大排查行动，列出问题清单，建立台账，制定清理整顿方案。二是依法清理饮用水源保护区违规项目。对照问题清单，2017年8月底前依法清理整顿县级以上集中式饮用水源保护区内的违法建筑、企业商户、排污口、畜禽养殖等违法行为。三是2017年6月底前，依法关闭仙庵镇顶溪村大尖山采石场、点埔采石场，积极做好水土保持、复绿等生态修改工作。

- 任务三

- （一）反馈问题：在饮用水水源保护区违法违规项目清理工作中，省生态环境部门指导督促不力，惠州、湛江、阳江、云浮、汕头等十多个地市未按要求制订水源一级保护区违法违规项目清理整治方案，且瞒报、漏报问题十分普遍，至今还有项目未按序时进度清理到位。

- （二）责任单位：市生态环境局牵头，市自然资源局、市住房城乡建设局、市水利局参与；各县（市、区）党委、政府（管委会）组织落实。

- （三）整改时限：2020年年底。

- （四）整改目标：按期完成饮用水水源一级保护区内违法违规项目清理整治，着力消除饮用水水源环境安全隐患，保障饮用水水源水质安全。

- （五）整改措施：一是加快饮用水水源保护区环境问题清理整治。市级饮用水水源一级保护区内违法建设项目于2018年12月底前完成整治；县级饮用水水源一级保护区内违法建设项目于2019年12月底前完成整治；饮用水水源一级保护区内违法建筑于2020年12月底前完成整治。对于新发现问题，发现一宗清理整治一宗。二是严格饮用水水源保护区空间管控。市自然资源局将全市饮用水水源保护区纳入国土空间规划，并严格落实相关规定要求。

- 落实情况

- 整改目标完成情况。已完成对饮用水源保护区违法违规项目的清理整治，并进一步规范饮用水源保护建设。

- 整改措施落实情况。

- 一是集中开展饮用水源保护区污染源排查。2017年至2019年，我市根据国家、省关于开展集中式饮用水水源地保护专项行动工作部署，结合我市实际开展全面排查，针对排查发现问题建立台账，印发《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市集中式饮用水水源地环境问题整改工作方案的通知》（揭府办〔2018〕35号），认真开展揭阳市县级以上饮用水水源地环境问题整治工作。自专项行动开展以来，我市高度重视，切实提高政治站位，把做好饮用水水源地环境保护作为一项重要政治任务来抓，市委市政府领导多次召开会议听取工作汇报，专门研究并作出部署要求；邀请广东省环境科学研究院相关专家团队为我市相关规划调整提升技术支撑，对工作进展中存在的问题和不足作出批示、指示；多次亲自带队到现场督导整改进展情况。经过2年多来各方面的不懈努力，应于2018年底前完成的41个市级饮用水源保护区环境问题全部按要求完成整治，完成率100%；应于2019年底前完成的56个县级水源地环境问题全部完成整治，完成率100%。

2020年以来，我市根据省厅《关于开展县级及以上地表水型饮用水水源地清理整治“回头看”的通知》《关于深入开展县级及以上地表水型饮用水水源地清理整治“回头看”工作的通知》（粤环办函〔2021〕26号）等文件要求，对已完成整治问题开展“回头看”，严防死灰复燃。同时，结合我市实际制定《关于进一步做好今冬明春饮用水源水质安全工作的函》《关于印发揭阳市2021年饮用水源保护区环境保护专项行动工作方案的通知》，不断加强对饮用水源保护区巡查监管，确保饮用水源安全。

- 二是依法清理水源保护区违法项目。2018年，我市印发实施《揭阳市中央环保督察指出饮用水源保护区违法建设项目及建筑整改工作实施方案》（揭府办函〔2018〕16号），全力推进央督指出全市县级以上饮用水水源一级保护区205个违法建筑（经核实为187处违法建设项目及建筑）整改，目前，187处已全部完成整改。惠来县仙庵镇顶溪村大尖山采石场、点埔采石场已于2017年底所有机械设备及其建（构）筑物全部拆除干净，并积极做好水土保持及复绿有关工作。

- 三是强化饮用水水源保护区建设。我市推进8个县级以上城市饮用水源规范化建设工作，并纳入每年饮用水源系统评估，目前8个均已完成保护区标志及隔离防护设施建设。根据系统数据，揭阳市引榕干渠共安装隔离防护网18.56公里、设置界桩148个、标志牌6个、水源保护及安全警示牌202块；新西河水库共安装隔离防护网3公里、设置7块标志牌、10块界碑；普宁市乌石拦河闸、三坑水库和汤坑水库共安装隔离防护网28.32公里，每个保护区6块界标，2块警示牌；揭西县河江大桥共安装隔离防护网4.475公里、设置界标2块、6块警示牌、5块界桩；揭东区翁内水库共安装隔离防护网0.7公里、设置28块标志牌、51块界碑；惠来县镇北水库共安装隔离防护网4.475公里、设置界标2块、6块警示牌、5块界桩。同时，根据《广东省生态环境厅广东省水利厅转发〈关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见〉的函》（粤环函〔2019〕1111号）的有关要求，我市委托了省环科院开展了10个乡镇级“千吨万人”饮用水源地调查评估和保护区划定工作，并推进新划定的千吨万人饮用水源保护区规范化建设，共设置标志牌47块。

- 三、整改结论

- 对照《广东省贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改方案》《广东省贯彻落实中央环境保护督察“回头看” 及固体废物环境问题专项督察反馈意见整改方案》的整改措施与整改要求，中央环保督察饮用水源保护区整治成效显著，全市已完成县级以上饮用水水源地环境问题整治及回头看和饮用水水源一级保护区187处违法建设项目及建筑整改，并严格按照要求开展水源地保护区划定管理工作，推进已划定保护区规范化建设工作，全市城市饮用水源水质持续稳定达标，已完成整改。