- 附件6

揭阳市落实第一轮中央生态环境保护督察整改任务整改情况

(自然保护区违法违规建设项目问题)

- 一、整改任务

- 对应2016年第一轮中央环境保护督察省整改方案第十八项项任务。

（一）反馈问题：加强自然保护区监督执法，严肃处理违法违规项目，严格限制涉及保护区的开发建设活动，逐步解决历史遗留问题。在南岭国家级自然保护区的核心区、缓冲区违规建设乳源避暑林庄温泉大饭店、栈道、公路、采石场等项目，违反《中华人民共和国自然保护区条例》。惠州市惠东莲花山白盆珠省级自然保护区核心区内违规开发旅游项目，造成严重生态破坏。河源市和平黄石坳省级自然保护区核心区长期存在山塘坑石场，造成严重生态破坏，当地群众反映强烈。韶关市杨东山十二度水省级自然保护区核心区、缓冲区内6处采矿项目至今违法开采。清远市英德国家森林公园内存在采矿权13宗。揭阳市桑浦山—双坑省级自然保护区核心区内违规开发金玉园生态旅游景观区，目前道路、房屋、钢结构建筑物、仓库等建筑物正在建设，共占用保护区缓冲区1.66公顷。湛江红树林国家级自然保护区内历史形成的4800多公顷养殖场没有清退，存在局部侵占或破坏红树林等问题。

（二）责任单位：市林业局牵头，各县（市、区）党委、政府（管委会）负责落实。

- （三）整改时限：2017年12月底

（四）整改目标：对广东揭东桑浦山——双坑省级自然保护区核心区内开发金玉园生态旅游景观区违规建设项目进行整改，拆除违章建筑物，对受损林地全面进行造林复绿工作，对相关责任人立案查处。加强全市自然保护区的监管，严格限制涉及自然保护区的开发建设活动，严肃查处违法违规项目，逐步解决历史遗留问题。

- （五）整改措施：坚决落实广东揭东桑浦山——双坑省级自然保护区核心区内开发金玉园生态旅游景观区违规建设项目问题整改。依法清拆违规建设项目和建筑物，对金玉园非法占用林地搭建、开垦的违法问题进行依法查处，对违章建筑物全部被拆除，对受损林地全面进行造林复绿工作，并加强后续管理工作；开展自查自纠排查行动。对全市自然保护区进行全面排查，做到不留死角、不留盲区；对排查发现违规开发建设等破坏自然资源的，严格依法依规查处；对排查清理出的破坏自然资源等违法违规行为，落实生态环境恢复治理责任，尽快修复生态环境。

- 落实情况

- （一）整改目标完成情况。金玉园违规建设问题已完成整改。违章建筑物已全部拆除，受损林地已完成造林复绿，相关责任人已被立案查处。同时，多轮次开展专项排查行动，严厉查处自然保护区内违法行为，有效保障自然保护区生态环境。

- （二）整改措施落实情况。

- 1、坚决落实广东揭东桑浦山——双坑省级自然保护区核心区内开发金玉园生态旅游景观区违规建设项目问题整改。2016年12月10日，违章建筑物全部被依法拆除，受损林地已全面完成造林复绿工作；2017年6月底已落实专人对复绿区域进行管护；后续监管整改工作2017年11月底已经完成。2016年11月16日，我局与揭东区政府派出调查小组，对金玉园非法占用林地搭建、开垦的违法问题进行核查；2016年11月23日，揭东公安机关对该案立案侦查；2016年11月24日，金玉园业主林永泉被揭东公安机关刑事拘留；2016年11月30日，揭东区林业、环保、国土等部门和新亨镇联合行动，强制拆除金玉园违章建筑物； 2016年12月10日，违章建筑物全部被拆除，并对受损林地全面进行造林复绿工作。

- 2、开展专项排查行动。组织开展绿盾专项行动。2017年以来清理核查省级自然保护区疑似违法违规点位173处，对发现的违法违规行为严肃整治、不折不扣落实各项整改措施；开展违建别墅清理整治行动。2019年至2021年，通过开展违建别墅清理整治行动，共拆除自然保护区内违建13栋；开展自然保护地整合优化工作，将我市23个自然保护地整合优化为19个，面积由46493.59公顷（占比8.87%）扩大至49931.54公顷（占比9.53%），国家级保护地面积从3067.2公顷（占比0.59%）大幅上升至13459.15公顷（2.57%）。解决了自然保护地交叉重叠等历史遗留问题。

- 三、整改结论

- 以上整改措施已全面落实，整改任务和整改目标全面完成，目前植被生长良好，达到销号条件。