揭发改核准〔2022〕6号

揭阳市发展和改革局关于国家电投揭阳神泉二350MW海上风电项目增容项目变更的复函

揭阳慈航风电有限公司：

你司《关于国家电投揭阳神泉二350MW海上风电场项目增容项目核准变更的函》（前詹风电函〔2022〕73号）及有关资料收悉。我局于2021年12月31日以《揭阳市发展和改革局关于国家电投揭阳神泉二350MW海上风电项目增容项目核准的批复》（揭发改核准〔2021〕14号）批复了国家电投揭阳神泉二350MW海上风电场项目增容项目，批复单位名称为揭阳前詹风电有限公司。国家电投集团广东电力有限公司因内部管理需要，决策新注册成立揭阳慈航风电有限公司，你司为国家电投集团广东电力有限公司全资子公司，拟承接国家电投揭阳神泉二350MW海上风电场项目增容项目建设工作。

现阶段，该项目已完成EPC总承包招标，装机总容量由560MW调整为502MW，最新投资总额由864900万元调整为697371万元，其中项目资本金由170374.4万元调整为139725万元，占动态总投资20%。调整后，该项目的建设规模及总投资变化均控制在20%以内。经研究，同意国家电投揭阳神泉二350MW海上风电场项目增容项目核准单位变更为揭阳慈航风电有限公司;核准建设总装机容量560MW调整为502MW;投资总额由864900万元调整为697371万元,其中项目资本金为由170374.4万元调整为139725万元，占动态总投资20%。其他事宜按原核准文件（揭发改核准〔2021〕14号）执行。

揭阳市发展和改革局

2022年5月17日

公开方式：主动公开

抄送： 广东省能源局，惠来县人民政府，市自然资源局、市生态环境局、市住房和城乡建设局，揭阳海事局，揭阳供电局，惠来县发展和改革局。