- 揭阳市落实第一轮中央生态环境保护督察整改任务整改情况

（2016年断面水质问题）

- 整改任务

- （一）反馈问题：

- 2016年水质监测数据显示，揭阳市作为责任城市负责的榕江龙石断面为Ⅴ类，练江下村大桥、青洋山桥断面为劣Ⅴ类，榕江龙石、东湖、钱岗、揭西城上断面水质下降。

- （二）责任单位：市环保局、市住建局、市水务局、市农业局、各县（市、区）党委和政府

- （三）整改时限：2017-2020年

- （四）整改目标：根据《水污染防治行动计划》、《广东省水污染防治目标责任书》及《广东省水污染防治行动计划实施方案》的相关要求，按照“只能更好、不能变坏”的原则，榕江揭西城上断面在2019年水质达Ⅱ类，榕江东湖断面在2017年水质达Ⅲ类，龙石断面在2019年水质达Ⅲ类，钱岗断面在2019年水质达Ⅲ类。练江下村大桥、青洋山桥断面在2020年水质达Ⅴ类。榕江地都、龙江隆溪大道桥断面水质保持Ⅲ类。

- 整改落实情况

- （一）整改目标完成情况：已完成

- （二）整改措施落实情况：

市委市政府高度重视水污染防治工作，聚焦“保护龙江、巩固练江、提升枫江、整治榕江”治水目标，书记、市长带头巡河督导，多次研究部署中央生态环境保护督察整改、国考断面攻坚以及环保基础设施建设任务；市分管领导深入一线靠前指挥，研究推动治水工作。全市上下落实市委市政府“挂图作战”部署要求，成立榕江、练江、枫江攻坚专班强化攻坚督导、全面推进工作任务落实，分区块合理规划实施污水收集处理能力建设，强化重点治污工程减排效益跟踪评估，加强工业农业污染整治，形成工程、管控措施实施与江河水质改善的联动机制。2024年，全市水环境质量连续7年改善，11个国省考断面全面达标，央督指出的榕江地都断面达Ⅲ类（目标Ⅲ类），东湖、龙石断面达Ⅳ类（2024年国家和省考核目标调整为Ⅳ类），城上断面达Ⅱ类（目标Ⅱ类），龙江隆溪大道桥断面达Ⅲ类（目标Ⅲ类），练江下村大桥断面达Ⅴ类、青洋山桥断面达Ⅳ类（目标Ⅴ类），所有水体均已整改达标。

- 一是全面加强治污谋划。连续印发实施了《揭阳市榕江流域水质达标方案（2017-2020年）》《揭阳市练江流域水质达标方案（2017-2020年）》《榕江水环境改善和东湖、龙石国考断面达标攻坚方案》《榕江北河龙石断面达标决战“910”方案》《榕江流域水环境整治方案（2023-2025年）》《揭阳市2024年榕江地都断面水质达标攻坚方案》等系列方案，超常规开展练江两轮攻坚50天、榕江北河龙石断面“910”奋战40天、地都断面百日攻坚等系列行动，聚焦问题和短板，强化研判和整治，深度谋划推进水污染防治攻坚工作。

二是加快污水收集处理能力提升。联合省广业、建工、首创、北控、深水规院等省属国企以“5+2”“白+黑”大兵团作战方式支持我市环保基础设施建设工作，补齐水污染防治短板。截至目前，全市已建成城镇污水处理厂86座、110.6万吨/日（练江14座45.1万吨/日；榕江53座57.34万吨/日，龙江19座8.16万吨/日），市政污水管网3653公里（练江1704公里、榕江1813公里、龙江136公里）。其中占陇、里湖、洪阳、空港、揭东试验区、市区西区（磐东）、新亨、锡场、玉滘9座污水处理厂及配套管网PPP项目建设已于2017年12月底前全部通水试运行。

三是推进河涌综合整治。在巩固城市建成区揭阳楼后渠、东风河、大港溪、曲溪河、北河社区内河、乔西内河6条黑臭水体长治久清的基础上，延伸对国考断面以上一级支流进行全面排查整治，榕江135条重要一级支流已消劣130条，对比2023年新增消除劣Ⅴ类28条，练江9条重要一级支流已消劣8条，对比2023年新增消除劣Ⅴ类3条。

四是强化农村面源污染管控。一是强化畜禽养殖整治。2024年，按照禁养区、限养区有关要求，对流域非禁区内259家规模化养殖场进行分类整治，规模养殖场粪污处理设施设备配套率达到99%，达到上级要求达97%以上要求。二是推进农村人居环境综合整治。截至目前，全市3803个自然村上报完成农村污水治理的2971个，治理率78.12%。

五是加强生活垃圾污染治理。加大生活垃圾处理设施建设力度，提高生活垃圾处置能力。至目前，全市正在运营的生活垃圾终端处理设施8座，设计处理能力6600吨/日，实际处理能力4670吨/日，同时建立“户收集、村集中、镇转运、县处理”模式，实现城乡全覆盖。

六是强化环境执法监管。一是强化生态环境保护监督执法，严格管控工、农业污染源。出台实行榕江、练江流域环境违法行为有奖举报，全市生态环境系统会同有关部门持续开展重点流域重点干（支）流推磨式交叉执法检查，严格环境监管。自2016年以来，全市共出动执法人员236885人次，检查企业83675家次，立案2433宗，限期整治24家，责令整改企业1410家，关停、取缔、淘汰企业1026家。二是强化工业集聚区水污染治理。我市6个省级以上工业园区，均已配套有或依托现有污水集中处理设施，并安装自动在线监测设备，水质自动监测数据与当地生态部门联网，属于重点排污单位的与生态环境部联网。据2024年统计数据，污水处理设施出水均达标。

七是强化监测通报考核。出台《揭阳市十四五水质断面设置及水质目标任务方案》等方案，优化设置重点流域干支流水质断面，加强榕江、练江、龙江水质自动监测分析，加强数据分析和结果运用，开展达标形势分析研判，科学推进达标攻坚。全市204个水质断面实行一月一监测通报、重点支流断面实行半月一监测通报，将重点断面水质结果纳入“河长制”和环保责任考核，加快压实推动各县（市、区）加大水污染防治攻坚力度。

- 三、评估结论

- 对照《揭阳市贯彻落实中央环境保护督察组督察反馈意见整改方案》的整改措施与整改要求，榕江揭西城上、东湖、龙石、地都，练江下村大桥、青洋山桥，龙江隆溪大道桥断面水质已达到目标，已完成整改。

- 附件：整改佐证材料

2024年水质均值监测数据表

| 监测断面 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH （无量纲） | BOD5 （mg/L） | 溶解氧（mg/L） | CODCr （mg/L） | 高锰酸盐指数（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷（mg/L） |  |
| 榕江 | 揭西城上 | 7.7 | —— | 6.71 | —— | 2.23 | 0.407 | 0.087 | II类 |
|  | 东湖 | 6.98 | 2.48 | 4.9 | 9 | 2.96 | 0.502 | 0.0767 | Ⅳ类 |
|  | 龙石 | 7.0 | 4.1 | 3.5 | 13.2 | 3.5 | 0.80 | 0.157 | Ⅳ类 |
|  | 地都 | 7.1 | 1.1 | 5.3 | 10.9 | 3.3 | 0.16 | 0.075 | Ⅲ类 |
| 练江 | 下村大桥 | 7.27 | —— | 5.49 | 21.08 | —— | 1.72 | 0.31 | Ⅴ类 |
|  | 青洋山桥 | 6.8 | 3.5 | 7.5 | 15.7 | 4.1 | 1.36 | 0.153 | Ⅳ类 |
| 龙江 | 隆溪大道桥 | 7.0 | 1.0 | 5.5 | 8.6 | 3.4 | 0.27 | 0.072 | Ⅲ类 |