揭阳市落实2018年“回头看”及固体废物问题专项督察整改任务整改情况

（处置能力结构性失衡明显问题）

- 整改任务

- （一）反馈问题：

- 处置能力结构性失衡明显问题。由于广东省对固体废物管理长期重视不够，污染防治规划频频落空，各地政府主动谋划不够，建设积极性不高，很多地方应建未建。

- （二）责任单位：市生态环境局牵头，大南海工业区党委、管委会组织落实。

- （三）整改时限：2020年年底前。

- （四）整改目标：完成揭阳大南海石化环保项目建设任务。

- 整改落实情况

- 整改目标完成情况：

- 1.工业区危险废物处理项目

- 工业区危险废物处理项目包括危险废物焚烧及物化综合处理项目和工业区绿色循环中心项目两个项目。两个项目现已投入运营。

- 危险废物焚烧及物化综合处理项目已于2019年7月取得环评批复，2021年年底前已建成。该项目于2022年4月取得排污许可证，2022年7月取得危废经营许可证（一年期），2023年5月完成竣工环保验收工作，2023年7月取得危废经营许可证（五年期）。现已投入运营。

- 工业区绿色循环中心项目于2021年5月取得环评批复，2023年3月建成一期A区，2023年3月取得排污许可证，2023年4月取得危废经营许可证（一年期），2023年12月通过环保验收。2024年3月取得危废经营许可证（五年期）。现已投入运营。

- 2.揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理项目

- 揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理项目原计划核心处置中石油项目焦制氢装置气化灰渣，后相关单位鉴定焦制氢装置气化灰渣为危废，工业区引进广东东粤环保科技有限公司建设石油焦制氢灰渣综合利用项目，配套处理石油焦制氢装置气化灰渣。石油焦制氢灰渣综合利用项目承接了原来的一般工业固废项目的主要处置任务。

- 石油焦制氢灰渣综合利用项目于2021年9月取得环评批复，2022年7月取得排污许可证，2022年9月取得危废经营许可证（一年期），2023年9月取得危废经营许可证（五年期），2023年9月完成竣工环保验收工作。现已投入运营。

- （二）整改措施落实情况：

- 1.工业区危险废物处理项目

- 工业区危险废物处理项目（危险废物焚烧及物化综合处理项目和工业区绿色循环中心项目）已建成投产，其中焚烧处置3万吨/年、物化处理3万吨/年、填埋处置4.7万吨/年。

- 2023年，危险废物焚烧及综合处理焚烧物化收运危废9386.848397吨，处理危废7433.9077485吨；绿色循环中心项目一期A区收运危废2072.01574吨，处置危废1597.17吨。现正常运营。

- 2.石油焦制氢灰渣综合利用项目

- 广东东粤环保科技有限公司的石油焦制氢灰渣综合利用项目已建成投产。危废年处理能力67.37万吨（POX渣66.67万吨/年，FCC废催化剂7000吨/年）。

- 2023年，石油焦制氢灰渣综合利用项目收集、贮存、利用危险废物焦制氢灰渣160986.70吨。现正常运营。

- 三、评估结论

- 鉴于危险废物焚烧及物化综合处理项目、工业区绿色循环中心项目已建成，揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理核心处置任务已由石油焦制氢灰渣综合利用项目承接且石油焦制氢灰渣综合利用项目已建成并投入运营。对照2018中央生态环境保护督察“回头看”及固体废物问题专项督察整改要求，我市各项整改任务已完成，符合销号条件。