揭阳市2026年海域使用动态监测

技术服务项目

工

作

方

案

揭阳市地质环境监测站

2026年2月

目录

1	总则	1

1.1 项目背景	1

1.2 工作目标	1

1.3 工作依据	1

1.4 监测要求	2

1.5 监测内容	2

1.1.1 总体监测内容	2

1.1.2 各阶段监测内容	3

1.6 进度安排	4

2	工作任务	4

2.1 收集整理资料	4

2.1.1	收集资料	4

2.1.2	整理资料	6

2.2 调查底图制作	6

2.3 现场监视监测	7

2.3.1	重点问题监测	7

2.3.2	监测方法	8

2.4 监测图表制作	9

2.5 监测报告编制	10

2.6 数据整理归档	11

3	技术路线及要求	11

3.1 技术路线	11

3.2 数学基础	12

3.3 现场勘测	13

3.4 现场管理	13

3.5 无人机航摄	13

3.6 内业处理	15

4	工作流程	15

4.1 清单整理	15

4.2 资料准备	15

4.3 数据处理	16

4.4 录入系统	16

4.5 外业监测	16

4.6 内业处理	16

4.7 质量检查	16

4.8 提交成果	16

5	项目成果	17

5.1 数据图表	17

5.2 文字报告	17

6	质量控制	17

7	附件	18

8.1 附表A-1建设项目基本信息表	18

8.2 附表A-2施工前监测报表	19

8.3 附表A-3施工期监测报表	20

8.4 附表A-4用海范围与方式问题核查表	21

8.5 附表A-5现场核查问题记录表	24

8.6 附表A-6非现场排查问题记录表	27

8.7 附表AJ-1现场监测记录表	30

8.8 附表AT-1界址点坐标记录表	31

- 总则

项目背景

《海域使用管理法》颁布以来，特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将生态保护工作摆在更加突出的位置，为落实中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔2015〕12号）和国务院《关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18号）的有关要求，自然资源部办公厅于4月15日印发的《关于进一步规范用海项目监管工作的函》（自然资办函〔2022〕640号）对用海项目监管工作进行了部署，以“谁审批、谁监管”的原则落实好用海项目监管工作责任，及时发现并规范用海活动，并要求根据工作实践，不断细化监管制度和标准规范，逐步形成工作可量化、成效可考核、过程可追溯的监管制度体系和标准规范体系。

为贯彻落实《广东省自然资源厅关于印发<广东省用海项目监管工作实施方案>的通知》（粤自然资海域〔2022〕1535号）以及《自然资源部办公厅关于进一步规范用海项目监管工作的函》（自然资办函〔2022〕640 号）的具体要求，做好2026年揭阳市市级用海项目监视监测工作，特制定本实施方案。

工作目标

以“全覆盖、无死角”为目标，强化建设项目海域使用监视监测工作要求，开展2026年度我市海域使用监视监测工作内容和部署工作，针对不同用海项目类型，建立季度、年度等不同周期的监视监测工作；全面掌握我市用海项目实施进展和实际开发利用状况，及时发现用海活动对周边海域造成的不良影响，促进海域资源集约节约利用和有效保护，加强和规范用海项目事前、事中、事后监视监测，及时发现、制止、实施过程中存在的问题，切实维护海域使用秩序并及时遏制违法违规用海行为，为提高海域使用综合治理体系和治理能力现代化水平提供技术支撑。

工作依据

- 海域卫星遥感动态监测技术规程（国家海洋局，2014年8月）；

- 建设项目海域使用动态监视监测工作规范（试行）（国家海洋局，2017年1月）；

- 自然资源部办公厅关于进一步规范用海项目监管工作的函（自然资办函〔2022〕640 号）；

- 广东省自然资源厅关于印发《广东省用海项目监管工作实施方案》的通知（粤自然资海域〔2022〕1535号）；

- 全国海岸线修测技术规范；

- 中华人民共和国海域使用管理法；

- HY/T 070-2003 海域使用面积测量规范；

- HY/T 123-2009 海域使用分类；

- HY/T 124-2009 海籍调查规范；

- CH/Z 3002-2010 无人机航摄系统技术要求；

- CH/T 9008.3-2010 基础地理信息数字成果1:500 1:1000 1:2000 数字正射影像图；

- CH/T 2014-2016 大地测量控制点坐标转换技术规程。

监测要求

- 未建项目按季度监测1次，主要方式为卫星遥感监测；在建项目按季度监测1次，主要方式是以现场监测为主，卫星遥感监测为辅；已建项目按年度监测1次，主要方式是以现场无人机遥感监测为主，卫星遥感监测为辅。本次将对所有已建用海项目开展一次现场监测，今后则全部纳入已建项目年度监测。

- 2022年4月15日后市批用海项目按照《自然资源部办公厅关于进一步规范用海项目监管工作的函（自然资办函〔2022〕640 号）》严格执行，4月15日之前市批用海项目按照项目清单提供的资料开展相关工作。（清单见附件）

监测内容

总体监测内容

监测内容主要是对照用海项目基础信息，对市级审批用海项目进行以下几个方面的监测：

- 用海项目位置、范围、面积、用海类型、用海方式、用海期限；

- 用海项目实施进度，建设用海项目结构和施工工艺是否符合批复项目基础信息；

- 实际用途及实体项目运营情况，是否符合批复用途；

- 竣工监督检查情况，项目是否完成工程施工建设。

- 项目占用岸线的变化情况，是否符合批复要求（岸线类型的界定可以参考《全国海岸线修测技术规范》），海岸线的占用及变化情况衔接海岸线调查监测工作。

各阶段监测内容

按照《建设项目海域使用动态监视监测工作规范（试行）》的要求，结合用海《项目监管工作指南》，根据项目所处的建设阶段确定调查的内容，具体如下：

- 施工前监测

施工前监测时段为用海项目批复后至项目施工前（以批复文件中的时间为准）。监测内容包括项目海域使用现状、项目占用岸段类型、原始岸线特征、毗邻海域开发利用情况等。

- 施工期监测

非填海施工期监测时段为用海项目开始施工至设施完成前(无设施用海项目除外）。监测内容包括：

- 项目基本特征包括用海面积，用海设施超范围情况、占用岸线长度等调查监测内容。

- 项目实施进展情况包括项目开工实施情况、关键工程节点实施情况等调查监测内容。施工工艺是否按批复项目基础信息建设。重点对海上风电登陆端施工工艺及其施工期对海岸线的影响。

- 营运期监测

营运期为项目建成投入使用后，监测内容主要为项目实际用途、用海期限及项目竣工监督检查情况。

- 海域使用到期后监测

超出用海期限的设施用海情况，包括拆除情况、面积、状态等。

进度安排

- 监视监测中发现有疑似超范围用海、改变用海方式、未按要求施工、改变用途、已到期应拆未拆、存在其他生态保护修复措施实施滞后或不到位以及前期发现问题整改不到位的用海项目，应及时编制监视监测报告。未发现以上问题的，按照季度编写整体报告。

- 季度整体报告在该季度结束后的下一个月的5号前提交，年度整体报告在来年的1月10号之前提交。

- 2026年11月15日前，对于市批用海建设项目，提交2026年度市批用海项目动态监视监测成果，包括季度监测的各类监测图表和统计的初步成果。

- 2026年12月13日前，提交项目各项成果报告，开展验收工作。根据验收意见完成项目成果修改，并提交终稿。

- 工作任务

收集整理资料

收集资料

影像资料：收集可满足季度监测要求的2025年卫星遥感影像。所收集的矢量和影像资料均应统一到本实施方案要求的数学基础。同时，矢量数据要求为shape格式，尽量收集具有图式图例的ArcMAP成图文档（mxd格式），影像格式为标准产品格式或其它能为通用遥感图像处理软件读取的数据格式（一般为TIF格式）。卫星影像成像时间与现场调查基本同期（卫星影像成像时间1年内，航空影像成像时间2年内）；影像清晰，信息丰富，无明显噪声、斑点和坏线。

用海项目资料：2022年4月15日以前审批用海项目依据海域海岛监管系统中海域使用权、登记册扫描件及批复文件；用海项目范围采用揭阳市海域使用权属数据。2022年4月15日后审批的用海项目按照用海项目监管工作指南要求开展资料收集。

所收集用海项目资料如下：

  - 海域海岛动态监管系统中的用海范围；

  - 预审材料：

① 预审批复文件（扫描件）

海域使用论证报告报批稿及评审组评审意见、专家评审意见、修改说明及专家复核意见（扫描件，报批稿还需提供WORD文件）；

用海预审申请函（扫描件）；

用海项目图件，包括宗海图、界址点坐标等（扫描件）；

矢量数据（*shp/*gdb文件）。

② 用海项目立项材料：

立项文件（批复、备案）

③ 用海批复材料。

  - 初始批复

用海项目批复文件（扫描件）；

海域使用金缴纳通知书（扫描件）；

宗海图，包括宗海位置图、宗海界址图（扫描件）；

海域使用论证报告报批稿及评审组评审意见、专家评审意见、修改说明及专家复核意见（扫描件，报批稿还需提供WORD文件）；

海域使用论证会议通知（扫描件）；

海域使用论证报告技术审查意见（盖章扫描件）；

各部门审核意见（扫描件）；

海域使用申请书（扫描件）；

矢量数据（*shp/*gdb文件）；

（注：市场出让的需补充出让合同）

  - 变更/续期批复

用海项目变更/续期批复文件（扫描件）；

海域使用金缴纳通知书（扫描件）；

宗海图，包括宗海位置图、宗海界址图（盖章扫描件）；

海域使用补充论证报告报批稿及评审组评审意见、专家评审意见、修改说明及专家复核意见（扫描件，报批稿还需提供WORD文件）；

海域使用补充论证会议通知（扫描件）；

海域使用补充论证报告技术审查意见（盖章扫描件）；

各部门审核意见（扫描件）；

海域使用申请书（扫描件）；

矢量数据（*shp/*gdb文件）；

依申请注销的提供：申请材料（扫描件）、注销审批材料（扫描件）；

依职权注销的提供：注销审批材料（扫描件）；

  - 临时用海批复

临时用海申请（扫描件）；

宗海图，包括宗海位置图、宗海界址图（盖章扫描件）；

临时用海批复文件（扫描件）；

矢量数据（*.shp/*.gdb文件）。

  - 竣工监督检查

竣工监督检查申请（扫描件）；

竣工监督检查证明材料（注：竣工监督检查要求按照国家陆续出台的技术规范文件）。

  - 不动产登记

    - 初始登记、变更登记：

不动产登记证书（扫描件）。

    - 注销登记：

注销证明材料（扫描件）。

整理资料

对所收集项目资料进行整理，形成用海项目基础信息库。提取用海项目监测的关键信息，预制外业调查表。

对收集的资料按照地级市行政区划对数据资料进行归类整理，将每个用海项目按照海域使用权证书所批复的用海界址点坐标展绘到卫星遥感影像，形成用海项目批复范围线，以利于资料分发和使用。

调查底图制作

利用最新卫星遥感影像和上期监测所用遥感影像叠加，比对上期监测结果和权属范围线，通过人工目视判读对变化图斑逐个核查并提取项目海域使用变化信息。解译判读以影像特征为基础，对图斑进行相关分析。影像判读时，先进行宏观观察，掌握其整体的特征，分别识别出地物的属性及勾画出其分布范围和界线，并用统一的符号和线条标示清楚，绘制出判读草图。对于判读与解译不清的重要地物，应作出标识以便采用其它方法进一步调查。判读过程中，利用已知资料，对重要的地物和现象以及有疑问的地方应加以特别的标记，以便在实地校核时重点进行检查。

项目海域使用变化信息提取后，结合有关监测及相关海域管理信息，初步判断用海项目最新状态，根据各阶段监测要求，确定主要监测方式。通过人机交互方式初步判别用海方式和用海范围，制作变化图斑和调查底图，作为开展现场监测工作的指引。

现场监视监测

根据调查底图形成的初步成果、现场勘测规划和监测重点，开展用海项目现场监视监测工作。

重点问题监测

现场监测应按要求拍摄现场照片或视频，开展必要的现场测量，并将监测的时间、人员、方式、问题在现场监测时做好记录，完成现场监测表格填报。对于存在超范围用海、改变用海方式、不按要求施工、改变批准用途、已到期未拆除以及前期发现问题的整改不到位的用海项目，还应进一步明确问题及其性质、面积和用海主体等。

  - 是否超范围用海

通过无人机摄影测量（影像、照片、视频、全景照片）等现场测量方式确定用海项目范围，比对用海项目批复范围，判定是否超范围用海。对于超范围的用海项目，需明确问题区域面积及用海方式，在制作相关成果资料的同时，及时上报业主单位。

  - 是否改变用海方式

通过现场照片、视频等方式确定项目实际用海方式是否与批准用海方式相符。对于改变用海方式的用海项目，还需通过无人机摄影测量（影像、照片、视频、全景照片）等现场测量方式明确问题区域面积，在制作相关成果资料的同时，及时上报业主单位。

  - 是否按要求施工

通过现场照片、视频等方式确定用海主体是否按照用海批复或海域使用论证报告明确的施工方式开展施工活动。对于未按要求施工的用海项目，还需通过无人机摄影测量（影像、照片、视频、全景照片）等现场测量方式明确问题区域面积，在制作相关成果资料的同时，及时上报业主单位。

  - 是否竣工

通过问询、现场照片、视频等方式判断是否存在已竣工、具备验收条件但未申请竣工验收（竣工监督检查）的情形。对于存在此情形的用海项目，还需通过无人机摄影测量（影像、照片、视频、全景照片）等现场测量方式明确问题区域用海面积及用海方式，在制作相关成果资料的同时，及时上报业主单位。

  - 是否改变批准用途

通过现场照片、视频等方式判断填海项目在纳入土地管理之前、换发国有土地使用权不动产登记证之时或其他项目在海域使用权终止之前是否存在改变批准用途的建设行为。对于改变批准用途的用海项目，还需通过无人机摄影测量（影像、照片、视频、全景照片）等现场测量方式明确问题区域用海面积及实际用途，在制作相关成果资料的同时，及时上报业主单位。

  - 是否已到期未拆除

通过查询资料、无人机摄影测量（影像、照片、视频）等方式判断是否已到期未拆除。对于存在已到期未拆除的用海项目，在制作相关成果资料的同时，及时上报业主单位。

  - 是否存在其他生态保护修复措施实施滞后或不到位通过无人机摄影测量（影像、照片、视频、全景照片）等现场测量方式，结合批复文件及生态保护修复实施方案等资料，判定是否存在其他生态保护修复措施实施滞后或不到位的情况。对于存在此类情况的，在制作相关成果资料的同时，及时上报业主单位。

  - 前期发现问题的整改情况

通过问询、查阅资料、无人机摄影测量（影像、照片、视频、全景照片）等方式，及时掌握前期发现问题的整改情况，在制作相关成果资料的同时，及时上报业主单位。

监测方法

  - 无人机正射影像航摄

在调查底图的基础上，对于判读不清区域和重要区域，卫星影像不能满足监视监测要求的，采用无人机航摄获得高分辨率正射影像的方法进行现场监测。对于面积较小的用海项目，可采用无人机对项目全域全覆盖航摄。

无人机航摄采用规划航线飞行模式，航线规划外扩30米，尽量保证像主点不能落水，每一张相片尽量保证海域占影像的1/3，陆域占影像的2/3。具体航摄高度、像控点布设、空三加密等技术要求按照规范要求实施。每架次影像航摄任务完成后，应检查相片的质量是否符合要求，确保本架次的照片质量合格后再进行下一个架次作业。

正射影像拼接镶嵌完成后，为了检验正射影像的平面精度，要选择若干影像特征点作为检测点，将影像特征点的坐标与实际坐标（RTK测量）比对并计算影像平面点位中误差。检测点的分布要广泛，项目重要监测区域的检测点要加密选择。

利用高分无人机正射影像，进一步调查项目所涉及的调查内容信息如面积、用海方式等。

  - 无人机视频、照片拍摄

为反映项目现状和监测调查的重要细节，使用无人机平台进行监测对象的视频、360°全景和单张照片拍摄，以此作为监视监测的细部佐证。方法是将无人机飞至一定高度，一般设定为50-100米，无人机云台倾斜角度尽量控制在45°，对同区块应进行多方位拍摄，现场应拍摄照片不少于3张，每张照片不小于1m，照片应能反映用海类型和利用现状；视频应反映拍摄对象全貌，时长不超过20秒；在重要拐点、分界点等典型位置采用360°全景拍摄，拍摄时应避免强逆光状态下影响影像质量。

正射影像应标注视频和照片的位置，视频和照片应编号并和正射影像编号相对应。

（3）现场调访及监测

在调查底图和无人机正射影像的基础上，通过现场调查的方式核实判读结果的正确性。现场调查包括用海项目类型、用海方式、用海期限、实际用途等非空间属性信息；对于用间接坐标采集方法不能满足要求时，采用RTK实地采集监测对象特征点如围填海拐点等特征点的坐标。

现场监测记录见附表AJ-1，界址点坐标统计见附表AT-1。

监测图表制作

  - 图件制作

- 市批用海项目分布图制作

为了掌握项目的空间分布情况，应每季度制作一张项目分布图。分布图的底图使用当期卫星影像，图中应表示具体监测项目的用海范围、项目名称、项目监测阶段等要素并制作图例。分布图名称暂定为“揭阳市批用海项目分布图”。

- 市批用海项目监视监测详图制作

  - 具体单个用海项目监视监测详图

为掌握单个用海项目的动态变化情况，每一次监测均应制作该用海项目的监视监测详图。在有无人机航空正射影像时，采用无人机正射影像制作底图，否则采用当期卫星遥感影像制作底图。详图应包括项目的位置缩略图，应反映海岸线、项目占用岸线及占用岸线类型、周边用海项目、与上期监测的变化情况包括变化的范围、面积、变化图斑的拐点坐标、项目当期主要的建设内容等。图件编绘应有图名、比例尺、主要地物要素等基础地理要素、图例和指北针，以及用海项目监测基本情况的文字描述。

用海项目监视监测详图，图名暂定为“××用海项目监视监测详图”，具体见附图：详图1。

② 市批用海项目问题监测详图

经判读为疑似违法用海的项目，测量其问题区域范围线同时制作问题监测详图。通过无人机遥感手段，获取高精度、大范围的正射影像和现场照片视频。图件编绘应有图斑范围线、问题区域范围线、主要地物要素等基础地理要素，添加图名、比例尺、图例和指北针，以及“用海项目监测问题情况”的文字描述。

图件的“用海项目监测问题情况”文字描述，按照用海项目的具体问题查验相关资料后，描述相关的查验结果。需要查验内容包括：查看问题区域是否已确权，是否属于临时性用海；测量问题区域范围线，核实实际占用海岸线和海域情况；查验用海方式和用海类型，调查掌握用海实际情况和实际用海人；查看用海是否符合最新的海洋功能区划、区域用海规划，是否存在超面积、超界址情况；核实问题区域类型和用海动态情况。

问题图斑图件的图名暂定为“××用海项目问题监测详图”。制图参照用海项目监视监测详图，图件上的图名和用海项目监测问题情况两处地方更换成本图件要求，具体见附图：详图2。

监测报告编制

对于单体监视监测项目，根据项目所处的阶段，报告编写的内容包括但不限于以下内容：

  - 前言部分：概述和编制依据；

  - 项目概况：用海项目基本情况；项目施工工艺和方法；施工进度安排情况；

  - 监测实施：人员分工；仪器设备；技术手段和监视监测方法；

  - 项目动态监测：根据项目所处阶段，对应阐述阶段规定监视监测内容，阐述施工前海域本底情况、施工期海域使用动态、运营期后评估监测情况等监视监测情况。阐述的内容应包括但不限于项目进展情况和项目变化情况，包括用海项目范围、用海方式、用海期限、用途、生态保护修复措施落实情况等、施工工艺实施情况、临时用海现状情况和与审批的符合情况、构筑物建设与审批的符合性等内容。

  - 结论与建议：与施工方案和项目进度计划的符合性、施工工艺的符合性、围填海材料的符合性、临时用海的符合性、用途的符合性、构筑物的符合性等。

  - 附件（附图、附表等）：根据监视监测相关规范要求编制季度、年度监视监测报告。报告中应以表格形式详述监视监测项目的个数、项目名称、项目所处阶段（施工前、施工期等）、分布情况、监测情况等内容，着重应提出项目是否存在未批先用、超范围用海、擅自改变用海方式、施工工艺发生变化影响生态环境等情况，对上述情况加以分析并提出建议，以供行政主管部门参考。报告模板见附件。

数据整理归档

用海项目监视监测所涉及的栅格数据、矢量数据、图表数据、影像数据和其它数据应以项目为单元按照清单分类整理。

  - 栅格数据：卫星影像数据、无人机正射影像数据、人机交互形成的变化图斑影像数据、记录表格扫描件等；

  - 矢量数据：线划地形图、图斑矢量数据和其它矢量数据等；

  - 影像数据：视频照片数据、360°全景照片等；

  - 其它文件如合同书、验收报告、文本、实施方案、监测报告等数据的整理。

以上数据要按照规定制表提供详细清单。

- 技术路线及要求

技术路线

- 根据项目监测的内容和目的，对收集的项目海域使用权属资料、审批资料、施工方案、进度方案、海域使用论证报告书、上期卫星遥感影像资料、本期遥感影像资料、矢量数据、上期监测资料等进行整理、分类，并将用海项目海域使用海籍界址点展绘至卫星遥感影像形成界址线；

- 根据收集的最新卫星遥感影像数据、上期影像数据和海域管理相关数据，对照上一年度监测结果，提取海域使用变化信息，作为开展现场监测工作的指引，结合有关监测及相关海域管理信息，制作监测调查底图；

- 对于卫星遥感影像遮挡模糊、变化区域显著或影像判别不清的区域，采用无人机航空摄影测量手段现场航摄并经纠正处理后生成高分辨率正射影像作为进一步现场调查的底图；

- 根据具体项目所处的施工前、施工期、填海完工后及后评估等不同监测阶段的监测内容要求，收集项目各类审批信息、海域使用论证报告、项目平面布置图、施工方案及施工进度安排资料，采用无人机正射影像、CORS（或星站差分PPP、单基站RTK）、无人机视频及照片、全景照片，地面视频和照片及现场走访调查相结合的方式，监测和调查用海项目范围、用海方式、用海期限、用途等建设项目基本信息和项目原始岸线特征、毗邻海域开发利用、项目基本特征、实施情况、竣工验收、实际用途、生态保护修复措施落实等情况。

- 根据监测数据制作动态监视监测图表，编制市批用海项目动态监视监测报告和市批在建用海项目季度监视监测报告。

数学基础

  - 坐标系

采用CGCS2000国家大地坐标系。

  - 地图投影

地图投影采用高斯-克吕格投影，市批用海项目（围填海历史遗留问题项目及其生态修复项目）监测以宗海中心相近的0.5°整数倍经线为中央经线；海岸线动态监测采用高斯-克吕格投影，3°分带。

  - 高程基准

高程基准采用1985 国家高程基准。

  - 深度基准

深度基准采用理论最低潮面，远海区域根据实际情况可以采用当地平均海平面。

  - 成图比例尺

成果图件专题图基本比例尺为1:10000，重点区域可适当调整比例尺。

  - 长度和面积量算方法

基于高斯克里格投影进行长度和面积量算，对于不同分带，以宗海中心相近的0.5°整数倍经线为中央经线，先分别在对应的中央经线下量算，然后再进行整个沿海地级市及全省的统计。

现场勘测

  - 用GPS接收机作为测量设备，选择网络RTK模式现场获取测量点精确坐标（厘米级精度）。

在某些偏远区域网络信号无法完全覆盖，则需要架设基准站方式进行现场测量。

  - 界址测量与确定

重点关注位于人工海岸、构筑物及其他固定标志物上的界址点和重要拐点，两界址点距离较长的，中间可以适当补充测点。

  - 精度要求

遥感监测精度：参照遥感监测技术规程相关要求执行。

现场监测精度：靠近海岸的建设用海项目，其测量点位中误差不大于正负0.1米（相对于最近控制点的误差），其最大误差不超过2倍中误差。

  - 监测设备

现场监测主要采用RTK星站查分接收机、移动终端、数码相机、无人机（RTK）等设备，测量方式优先采用网络RTK(CORS)测量系统，在不具备网络RTK测量条件的地方可采用常规RTK技术进行测量。测量设备应按照国家规定进行计量检定或校准，并在有效期内使用。

现场管理

测量现场的管理关系到人员安全、设备安全以及工作效率，须认真组织，规范操作；现场工作人员应注意检查安全隐患。

无人机航摄

  - 视频、照片

为反映用海项目全貌，视频和照片拍摄角度采取45°角倾斜拍摄和沿着用海项目界址线拍摄两种方式。无人机拍摄°角斜拍影像时尽量使海域约占影像的1/3，陆域约占影像的2/3，同时拍摄时注意飞机位置，避免强逆光状态下造成影像无法使用。

  - 正射影像拍摄

无人机拍摄正射影像时，具体流程如下：

首先做好像控点布设和测量、航线规划设计等准备工作；其次，将无人机飞至一定高度，保证正射影像分辨率达到规定要求；再次按照规划航线飞行，进行正射影像拍摄。拍摄过程航向重叠率一般大于70%，旁向重叠率大于60%；影像拍摄飞行任务完成后上传照片查看，确保本架次的影像质量合格后再进行下一个架次作业；最后，填写航摄飞行纪录。

无人机航摄所获取影像，在内业处理中利用专业软件进行纠正、拼接、镶嵌后即可获取高分辨率正射遥感影像。

图3-2无人机正射影像拍摄航线规划示意图

  - 像控点测量

像控点测量是为了对无人机正射影像进行几何精校正。要确保测量点要达到作为像控点的精度要求，像控点的平面中误差为7cm。

像控点宜选取道路、房屋或者其他明显的人工建筑物拐角，且应分布均匀；若没有人工建筑物的测量区域，需人工布设像控点。

  - 全景图像拍摄

在进行全景拍摄时，对于超大用海项目尽量取多个中心点进行多张全景拍摄，最少三个点，在项目范围外的两端各取一个点，在项目正中间取一个点，所拍摄的全景能反映项目的全貌及项目跟周边环境的相对位置情况。

内业处理

  - RTK实测点数据处理

将RTK测量原始数据以文本形式导出，其属性信息主要包括：点号、经纬度坐标、椭球高、平面坐标、正常高、垂直距离和备注。结合现场记录数据、高分辨率遥感影像及现场工作照片，对测量原始数据的编号及位置进行校核。使用AutoCAD或ARCGIS对原始数据进行展点，输出shape格式矢量文件。

  - 用海面积计算

- 面积计算的内容

面积计算的内容应包括实际填海面积和超出批准范围的填海面积。

- 面积计算的单位

面积计算的单位采用公顷，保留4位小数。

- 面积计算的方法

面积计算的方法参照《海籍调查规范》。

- 工作流程

用海项目监测工作包括清单整理、资料准备、数据处理、录入系统、外业监测、内业处理、质量检查、提交成果等环节。

清单整理

市地环站进行全部市级用海项目的资料收集和整理，按照审批时间、在建、竣工等指标分门别类列出项目清单。清单包括：项目名称、审批时间、建设状态、标段、监测开始时间、监测结束时间等。

资料准备

按照任务清单准备开展该项工作的所有资料。

数据处理

按照本实施方案和相关规范的要求对数据进行处理。

录入系统

  - 用海项目信息录入：

用海项目监测任务下达后（包括临时用海），应迅速将用海项目信息通过海域海岛动态监管系统（以下简称“动管系统”）。录入信息内容如下：

用海项目预审、立项、论证、审核、批复的相关信息；用海项目初始登记、变更登记、注销登记相关信息；项目填海竣工海域使用验收相关信息；录入的同时上传相应文件扫描件。

外业监测

按照本实施方案和相关规范的开展外业监测，具体做法及技术指标见技术路线章节规定。

内业处理

按照本实施方案和相关规范的开展外业资料的内业处理，具体做法及技术指标见技术路线章节规定。

质量检查

按照本实施方案和相关规范开展自查和交叉检查，提交质量控制单位检查后，移交市地环站，具体做法及技术指标见质量控制章节规定。

提交成果

通过检查的成果录入海域动管系统，并按照本实施方案规定提交监测成果。

- 项目成果

数据图表

（1）用海项目监视监测影像数据集、图集、矢量数据集、文本数据、其它格式数据；

（2）市批用海项目分布图、××用海项目监视监测详图；填海完工后监测报表、后评估监测报；建设项目基本信息表、施工前监测报表、施工期监测报表。

文字报告

- 《2026年揭阳市批用海项目监视监测工作方案》；

- 《2026年揭阳市批用海项目季度监视监测报告》；

- 《2026年揭阳市批用海项目监视监测总报告》；

- 《2026年揭阳市批用海项目监视监测成果质量检查报告》；

- 《2026年揭阳市批用海项目监视监测工作报告》。

- 质量控制

1）对监测调查数据成果实行两级检查、一级验收。工作开展过程中，要在信息入库、监管档案建立、审核工作监督检查、现场/非现场监管等关键环节重点开展质量检查。

2）明确分级（分类）质量控制工作机制，根据实施环节和成果特点，制定质量控制的内容、方法和要求，并组织开展宣贯培训。

3）项目开展过程中严格按照《广东省项目用海监管工作实施方案》和《已批用海项目监管技术指南》进行作业，规范原始记录，每天工作结束后及时进行资料整理、信息检查及核对，确保所有成果满足相关规范的要求。

4）所有的监管调查成果，最后统一由质量检查小组进行二级检查，重点对提交成果的完整性、准确和规范进行审查，发现质量不合格问题，及时进行复核并采取补救措施，确保所有成果均满足项目指标要求。

- 附件

附表A-1建设项目基本信息表

填报时间： 项目监测编号:

| 项目基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 批复时间 |  |  |  |
| 用海位置 |  |  |  |
| 用海总面积/公顷 |  | 填海面积/公顷 |  |
| 占用岸线长度/千米 |  | 是否涉及敏感海域 | （是/否） |
| 施工工艺（可多选） | □疏浚□水下炸礁 □爆破挤淤 □爆夯施工 □吹填 | 填海物料（可多选） | □石料 □吹填砂土 □建设垃圾 □工业废料 □其他注明 |
| 用海类型 | （用海类型一级类） | 具体用途 | （用海类型二级类） |
| 备注 |  |  |  |
| 附件 | □宗海位置图 □宗海界址图 □平面布置图（图件附表后） |  |  |
| 监测单位 |  | 监测人员 |  |
| 联系电话 |  | 审核人员 |  |

附表A-2施工前监测报表

项目名称： 监测时间:

| 施工前监测 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否开始施工 | （是/否） | 用海区域现状 | （未开发/海域使用二 级类） |
| 岸段类型 | （基岩/砂砾质/泥质/ 生物/人工岸线） | 毗邻海域用途 | （未开发/海域使用二 级类） |
| 原始岸线特征 | （未利用/养殖围堤/盐 田围堤/工业区围堤/港 口围堤/城镇围堤） | 是否毗邻河口 | （是/否） |
| 备注 |  |  |  |
| 监测结论 |  |  |  |
| 附件 | □遥感监测图 □现场测量图 □现场照片 □视频（图件附表后） |  |  |

附表A-3施工期监测报表

项目名称：监测时间：

| 施工期监测 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本特征 | 用海面积/公顷 |  |  |  | 坡脚推算（有/无） |
|  | 填海面积/公顷 |  |  |  | 坡脚推算（有/无） |
|  | 填海造地是否超范围 | （是/否） |  | （面积/ 公顷） | 坡脚推算（有/无） |
|  | 构筑物是否超范围 | （是/否） |  | （面积/ 公顷） | 坡脚推算（有/无） |
|  | 占用岸线长度/千米 |  |  |  |  |
| 实施进展 | 是否开始施工 | （是/否） |  |  |  |
|  | 围填海工程完成情况 | □未动工 □0-30% □30%-50% 050%-100% 0100% |  |  |  |
|  | 关键工程节点实施 | □堤坝开始施工 □堤坝主体完工 □填海围堤合龙 □开始填海 □完成填海 |  |  |  |
| 施工方案 | 施工工艺 | □疏浚 □水下炸礁 爆破挤淤 □爆夯施工 □吹填 |  |  |  |
|  | 实际填海物料 | □石料 □吹填砂土 □建设垃圾 □工业废料 □其他注明 |  |  |  |
|  | 临时用海设施 | （有/无）□施工围堰 □栈桥 □其他注明 |  |  |  |
| 显著影响 | 对周边用海影响 | □无不利影响轻微干扰 较大干扰 破坏性干扰 |  |  |  |
|  | 显著资源环境影 响 | □无显著影响 □水质异常 □沉积物异常 □海洋生物异常 □事故性污染 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 监测结论 |  |  |  |  |  |
| 附件 | □遥感监测图 □现场测量图 □现场照片 □视频（图件附表后） |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  | 监测人员 |  |  |
| 联系电话 |  |  | 审核人员 |  |  |

附表A-4用海范围与方式问题核查表

| 基本情况 | 监管档案编号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用海主体 |  | 审核机关 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 批准的用海方式 |  | 海域管理号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题情况 | 疑似问题情况 | 疑似问题类型 | □超范围用海□改变用海方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 疑似问题区域面积 （公顷） |  |  | 疑似用海方式 |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 此前问题情况 | 问题编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查情况 | 是否存在问题 | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不存在问题的判定依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 核查问题类型 | □超范围用海□改变用海方式 □非使用权人的违法用海活动 □其他（） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 问题行为起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超范围用海 | 问题区域实际 用海方式 | □填海造地□围海 □构筑物（□透水□非透水） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题区域面积（公顷） |  | 问题区域用海主体 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题区域用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题详细描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改变用海方式 | 问题区域实际 用海方式 | □填海造地□围海 □构筑物（□透水□非透水） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题区域面积（公顷） |  | 问题区域用海主体 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题区域用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题详细描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非使用权人的 违法用海活动 | 问题区域实际 用海方式 | □填海造地□围海 □构筑物（□透水□非透水） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题区域面积（公顷） |  | 问题区域用海主体 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题区域用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题详细描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 问题区域实际 用海方式 | □填海造地□围海 □构筑物（□透水□非透水） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题区域面积（公顷） |  | 问题区域用海主体 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题区域用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题详细描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 核查方式 | 无人机航测 | （上传无人机航测影像、航拍照片或视频） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场测量 | （上传现场测量记录表、现场拍摄照片或视频） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □现场问询 | （上传现场问询记录） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 查阅资料 | （上传资料扫描件） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □其他 | （上传其他材料） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 核查时间 |  | 核查单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 核查人员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 核查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复核情况 | 是否发现问题 问题情况详细描述 | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 问题区域面积（公顷）. 问题区域用海主体. 问题区域用途. |  | 问题区域用海方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 复核方式 | □查阅核查资料□联合会商□联合现场核查□其他（） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 复核时间 |  | 复核单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 复核人员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 复核结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处置意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.问题情况

（1）疑似问题情况：“疑似问题类型”、“疑似问题区域面积（公顷）”和“疑似用海方式”三项，根据下发的用海范围与方式问题线索清单问题线索清单中的疑似问题情况，系统自动填写。

（2）此前问题情况：如果该问题区域此前存在过问题，根据此前的核查和复核情况，系统自动填写“问题编号”和“问题类型”。

2.核查情况

（1）核查问题类型：根据现场核查情况，选择填写“超范围用海”、“改变用海方式”、“非使用权人的违法用海活动”或“其他”。

（2）问题行为起止时间：经由现场核查，与用海主体核查并确认问题行为发生时间范围。表述格式为年月日，如20180915-20181013。

（3）问题区域实际用海方式：根据填写的核查问题类型，在相应类型中填写问题区域实际的用海方式，按照《海域使用分类》（HY/T 123-2009）填写。

（4）问题区域面积（公顷）：根据填写的核查问题类型，在相应类型中填写通过实地测量方式量算的问题区域面积，以公顷为量算单位，保留小数点后4位小数。

（5）问题区域用海主体：根据填写的核查问题类型，在相应类型中填写问题区域的实际用海主体。

（6）问题区域用途：根据填写的核查问题类型，在相应类型中填写问题区域的具体用途，例如：透水平台。

（7）问题详细描述：根据填写的核查问题类型，在相应类型中详细描述问题区域情况，例如：“批准用海面积2公顷，经核查实际用海面积2.5公顷，存在超范围用海情况，超范围面积0.5公顷，用海方式为透水构筑物，用于建造透水景观平台，超范围用海行为自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日”。

3.复核情况

分别填写经由省级监管部门和海区局复核的情况。

附表A-5现场核查问题记录表

| 基本情况 | 监管档案编号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 审核机关 |  | 用海主体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 海域管理号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设情况 | □尚未开工□正在施工□已停工□已完工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目运营情况 | □已运营□未运营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此前发现问题整改情况 | 问题编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 问题来源 | □海域使用期限问题□临时用海问题□范围和方式问题 □生态保护修复问题□疑点疑区问题□季度现场监管 □月度监督检查□季度监督检查□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整改通知下发 机关 |  | 整改通知下发时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整改期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 具体整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整改进度 | □未整改□部分整改□已完成整改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 未完成整改原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处置意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次问题监管情况 | 问题性质 | □超范围用海□改变用海方式□改变用途□未按要求施工 □具备竣工验收条件但未提交申请竣工验收（竣工监督检查） □监测数据明显失真 □其他生态保护修复措施实施滞后或不到位 □其他监管问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超范围用海 | 是否发现问题 | □是□否 |  |  | 问题编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题区域面积 （公顷） |  |  |  | 问题区域用海方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题详细描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 处置意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改变用海方式 | 是否发现问题 | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题编号 |  |  |  |  | 问题区域面积（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 批准用海方式 |  |  |  |  | 实际用海方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题详细描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 处置意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 未按要求施工 | 是否发现问题 | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题编号 |  |  |  |  | 问题区域面积（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 要求的施工方式 |  |  |  |  | 实际施工方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题详细描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 处置意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改变批准用途 | 是否发现问题 | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题编号 |  |  |  |  | 问题区域面积 （公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 批准用途 |  |  |  |  | 实际用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题详细描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 处置意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 未按要求竣工 | 是否发现问题 | □是□否 |  |  |  | 问题编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题区域 用海方式1 |  |  |  |  | 问题区域面积 （公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题区域 用海方式2 |  |  |  |  | 问题区域面积 （公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题详细描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 处置意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测数据明显失真 | 是否发现问题 | □是□否 |  | 问题编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据失真站位和指标 |  |  | 是否需开展复核性监测 |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 随机平行采样分析单位 |  |  | 随机平行采样分析人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题详细描述 | （应包括存在异常的站位名称和指标名称等信息，并详细说明对比验证情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 处置意见 | （如需开展复核性监测，应明确监测时间、数据和结论报送时间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他生态保护修复措施实施滞后或不到位 | 是否发现问题 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题编号 |  | 修复措施1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计划修复面积 （公顷） |  | 实测修复面积 （公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计划修复长度 （千米） |  | 实测修复长度 （千米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滞后或不到位面积（公顷） |  | 实施滞后或不到位长度（千米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题编号 |  | 修复措施2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题详细描述 | （应包括计划修复工程量、实测修复工程量、滞后或不到位工程量、滞后或不到位原因等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 处置意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管方式 |  | 无人机航测 | （上传无人机航测影像、航拍照片或视频） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □现场测量 | （上传现场测量记录表、现场拍摄照片或视频） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □现场问询 | （上传现场问询记录） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □随机平行采样分析 | （上随机平行采样分析数据表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □查阅资料 | （上传资料扫描件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □其他 | （上传其他材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管时间 |  |  | 监管单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管人员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表A-6非现场排查问题记录表

| 基本情况 | 监管档案编号 |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 审核机关 |  | 用海主体 |  |
|  | 海域管理号 |  |  |  |
| 期限排查 | 是否排查 | □是□否 | 未排查原因 |  |
|  | 是否发现问题 | □是□否 | 问题编号 |  |
|  | 疑似问题类型 | □已到期的临时用海批复中有明确拆除要求但未拆除 □海域使用权即将到期□海域使用权已到期 |  |  |
|  | 问题情况详细描述 |  |  |  |
|  | 排查时间 |  | 排查单位 |  |
|  | 排查人员（签字） |  |  |  |
| 范围和方式排查 | 是否排查 | □是□否 |  |  |
|  | 未排查原因 | □影像未覆盖 □该区域影像质量不佳（影像编号：） 其他 |  |  |
|  | 是否发现问题 | □是□否 | 问题编号 |  |
|  | 疑似问题类型 | □超范围用海 □改变用海方式 | 疑似用海方式 |  |
|  | 问题区域遥感监测面积（公顷） |  | 疑似用海动态 | □新增□外扩 |
|  | 问题情况详细描述 |  |  |  |
|  | 排查时间 |  | 排查单位 |  |
|  | 排查人员（签字） |  |  |  |
| 生态保护修复进展 排查 | 是否排查 | □是□否 |  |  |
|  | 是否发现问题 | □是□否 | 问题编号 |  |
|  | 疑似问题类型 | □应监测未监测□应评价未评价 □评价内容不完整□监测数据明显失真 □评价结论明显有误□监测指标突破管控要求 □指标突破合理变化范围 □生态状况呈逐步恶化趋势 □海洋生态环境存在问题和潜在风险 □其他生态保护修复措施实施滞后或不到位 □监管部门应导入相关信息未导入 |  |  |
|  | 问题情况详细描述 |  |  |  |
|  | 排查时间 |  | 排查单位 |  |
|  | 排查人员（签字） |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

填表说明：

1.期限排查

疑似问题类型：根据排查具体情况，选择填写已到期的临时用海批复中有明确拆除要求但未拆除、海域使用权即将到期、海域使用权已到期。“已到期的临时用海批复中有明确拆除要求但未拆除”指排查时临时用海批复已超过90天，批复中有明确拆除要求但通过遥感判别未拆除的情形；“海域使用权即将到期”指排查时海域使用期限不足2个月的情形；“海域使用权已到期”指排查时海域使用期限已到期的情形。

2.范围和方式排查

（1）遥感影像对比时间：填写用于遥感解译发现疑点疑区的前后两期影像对比时间。表述格式为年月日，如20220115-20220128。

（2）未排查原因：若已排查此项不填写；若未排查，选择填写影像未覆盖、该区域影像质量不佳、其他。若选择该区域影像质量不佳，还需进一步说明影像编号。

（3）疑似问题类型：根据排查具体情况，选择填写超范围用海、改变用海方式。

“超范围用海”指该项目部分用海区域超出批准范围的情形；“改变用海方式”指该项目实际用海方式与批准用海方式不符的情形。

（4）疑似用海方式：按照《海域使用分类》（HY/T 123-2009），填“填海造地”、“围海”、“构筑物”。

（5）问题区域遥感监测面积（公顷）：指通过遥感解译方式计算的问题区域空间投影面积，地图投影采用高斯克吕格投影，以公顷为量算单位，保留小数点后4位小数。

（6）疑似用海动态：填“新增”或“扩建”。“新增”指该问题区域为首次监测发现，且周边不存在历史问题区域，即卫星遥感监测中发现的问题区域，不与前期已发现问题区域邻接，而是在新的海域出现围填海或构筑物用海活动的；“扩建”指以原有问题区域为单元向外扩充形成新的问题区域或在原有问题区域邻接范围内新增问题区域。

3.生态保护修复进展排查

（1）疑似问题类型：根据排查具体情况，选择填写应监测未监测、应评价未评价、评价内容不完整、监测数据明显失真、评价结论明显有误、监测指标突破管控要求、指标突破合理变化范围、生态状况呈逐步恶化趋势、海洋生态环境存在问题和潜在风险、其他生态保护修复措施实施滞后或不到位、监管部门应导入相关信息未导入。

（2）问题情况详细说明：

①应监测未监测、应评价未评价：描述用海主体报送的方案信息中的计划监测结果报送时间，及截至清单发布时的报送情况。

②监测/评价内容不完整：描述监测结果或评价结论报送中存在内容不完整的情况，明确具体的站位、指标信息。

③监测数据明显失真：逐一描述存在疑似失真数据的站位、指标及主要质疑依据。

④评价结论明显有误：逐一描述存在疑似有误结论的站位、指标及主要质疑依据。

⑤监测指标突破管控要求：逐一描述突破管控要求的站位、指标和数值，及对应的管控要求的标准。

⑥监测指标突破合理变化范围：逐一描述突破管控要求的站位、指标和数值，及对应的合理变化范围。

⑦生态状况呈逐步恶化趋势：逐一描述呈恶化趋势的指标、站位和数值，以及与生态本底和近5年监测数据的对比结果。

⑧海洋生态环境存在问题和潜在风险：逐一描述可能存在的生态环境问题、潜在风险及主要判断依据。

⑨生态修复措施滞后或不到位：逐一描述用海主体报送的方案信息中的计划进度及各项生态修复措施的实际进度。

⑩监管部门应导入相关信息未导入：描述应导入信息的监管部门、信息应导入时间，及截至清单发布时的导入情况。

附表AJ-1现场监测记录表

第页共页

| 现场测量示意图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 界址点编号 | 照片编号 | 备注 |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 测量单元 | 界址点连线 | 用海设施/构筑物 |  |
| 测量单位 |  | 坐标系统 | CGCS2000 |
| 仪器及编号 |  | 测量日期 |  |

测绘人：                                      审核人：

附表AT-1界址点坐标记录表

| 项目名称 |  |  |  | 坐标系统 | CGCS2000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 界址拐点 |  | 大地坐标(°′″) |  |  | 获取方式 |  |
| 序号 | 编号 | 纬度 | 经度 |  | 实测(√) | 推算(√) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |

测绘人：                 审核人：              测量日期：

填写说明：

1. 界址点编号与现场测量记录表中的实测点编号应保持一致；大地坐标以“**°**′**.***″”形式记录，秒保留3位小数。界址点个数较多，本表填写空间不足时，可加附页。

2. “获取方式”，注明界址点坐标获取方式。实际测量获取的，在“实测”栏打“√”；由标志点坐标推算获取的，在“推算”栏打“√”。

3. “监测日期”格式为年月日。