揭阳大南海石化工业区承包商安全管理制度
（征求意见稿）
第一章 总则
第一条  为加强揭阳大南海石化工业区（以下简称“工业区”）内企业对承包商安全管理工作，落实企业安全生产主体责任，防止和减少生产安全事故，提升工业区本质安全水平，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国危险化学品安全法》《广东省安全生产条例》《化工企业承包商安全管理指南》（T/CCSAS014-2022）《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》（GB45673-2025）等有关法律法规标准规范的规定，结合工业区实际，制定本制度。
第二条  相关定义和术语
（一）承包商：按照双方协定要求、期限及条件向企业提供新（改、扩）建工程建设、检维修作业、工程技术服务的个人或团体。
（二）工程建设：主要包括土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程的建设和拆除活动。
（三）检维修作业：主要包括为了保持和恢复设备设施规定的性能而采取的检测、维修以及日常维护保养等技术活动。
（四）工程技术服务：指涉及企业生产现场作业的工程管理、工程设计、工程勘察、工程监理、设备调试、技术开发、技术咨询、检测、计量、物料转运、装卸等专业技术服务活动。
（五）安全培训考核：指由具备安全培训条件企业或在设区的市级以上地方人民政府应急管理部门登记备案的安全培训机构实施开展的培训和考核工作，根据考核结果提出人员上岗前是否具备相应安全能力的建议。
第三条  本制度适用于工业区内企业承包商以及负责公共基础设施和公共配套设施建设的企业承包商的安全管理。
第四条  工业区内企业以及负责公共基础设施和公共配套设施建设的企业（以下统称“企业”）应当对其承包商的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全隐患的，及时督促整改。

第二章 职责分工
第五条  企业应当严格遵守应急管理部门及其他安全生产相关法律法规，切实落实发包安全管理主体责任。
企业对承包商作业负有下列安全管理职责：
（一）按照有关法律法规、标准，制定并严格执行本企业承包商安全管理制度；
（二）组织开展承包商安全资质与作业能力审查，审查合格的纳入本企业合格承包商名录（附件1），并按要求报送相应主管部门备案；
（三）组织签订安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责；
（四）对承包商作业人员进行入厂安全生产教育和相关专项培训，将本企业存在的安全风险、危害因素、防范措施以及事故应急措施书面告知承包商，为考核合格的承包商人员办理工作区域出入卡；
（五）建立承包商入厂的设施、设备核查制度，按要求进行核查；
（六）审查承包商的安全作业计划、专项作业方案等；
（七）督促承包商制定应急预案或现场处置方案，并做好应急预案的衔接，组织承包商参与本企业的应急演练；
（八）按照法律法规标准规范中关于作业许可的要求，做好承包商作业许可证审批管理；
（九）建立承包商奖惩机制，对违章作业、野蛮施工、管理混乱的承包商作出处罚，对安全业绩突出的承包商进行奖励。负责承包商作业的全过程安全监管，记录其安全表现，对承包商的违章违纪行为及时督促整改；
（十）建立作业协调联系机制，及时向承包商告知本企业安全要求，协调解决作业过程各类问题；
（十一）将承包商纳入本企业安全管理体系，定期对承包商安全生产业绩进行评价，对严重失信承包商收集证据上报工业区行业主管部门，纳入工业区统一承包商 “黑名单”；
（十二）将承包商在本企业发生的生产安全事故纳入本企业的事故管理；
（十三）法律法规、规章等规定的其他职责。
第六条  承包商应当严格遵守安全生产相关法律法规，切实落实本单位安全生产主体责任。
承包商负有下列现场安全职责：
（一）遵守企业的各项管理规定，接受安全管理、监督和指导，做好各类安全问题和隐患的整改；
（二）制定作业方案，明确作业内容、作业范围、作业步骤、安全管理要求及安全防范措施等；
（三）按规定设置安全管理人员，做好现场安全检查和日常安全管理工作，落实作业安全防范措施；
（四）按照法律法规，对进入现场的设施、设备进行自检或检验检测，确保达到法律法规和安全标准的要求；
（五）按规定为施工人员配备符合要求的劳动防护用品，监督正确使用；
（六）制定作业现场的生产安全事故应急预案或现场处置方案，参与企业的应急演练，及时向企业报告作业过程中发生的事故以及不安全的状况；
（七）依法为作业人员缴纳工伤等社会保险；
（八）负责员工的安全生产教育培训；
（九）法律法规、规章等规定的其他职责。
第七条  工业区各相关职能部门应当依据自身法定职责将本行业领域企业承包商纳入安全监督管理范畴，定期对承包商安全管理情况进行检查和抽查，发现存在重大安全隐患的，依法依规采取约谈、挂牌督办、责令停工、行政处罚等措施。负责收集、核实并及时更新本行业领域企业合格承包商名录、承包商“黑名单”和承包商退出名单，录入园区智能化管控平台，实现对承包商全流程信息化动态管理。
根据“三管三必须”原则，对各相关职能部门承包商管理职责划分如下：
（一）揭阳大南海石化工业区经济发展局牵头负责涉及能源、长输管道等行业领域承包商管理；
（二）揭阳大南海石化工业区建设管理局牵头负责建筑施工、建筑安装、工程设计、工程勘察、工程监理、市政基础设施建设等行业领域承包商管理；
（三）揭阳大南海石化工业区安全生产应急管理局牵头负责已投产危化企业等行业领域承包商管理；
（四）揭阳市市场监督管理局大南海分局牵头负责特种设备安装、特种设备检验检测、计量等领域承包商管理；
（五）揭阳市城市管理和综合执法局大南海分局牵头负责工业区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生等行业领域承包商管理；
（六）揭阳市生态环境局大南海分局牵头负责涉及工业区相关污染防治、生态保护、环评审批等行业领域承包商管理；
（七）涉及工业区公共基础设施和公共配套设施建设的，由项目建设单位负责承包商管理；

第三章 承包商全过程安全管理
第八条 承包商准入管理：企业应当明确对外委托项目所需承包商资格条件，组织分析、评估发包项目风险和要求。在获得承包商相关信息后，应当对承包商的安全资格进行审查（附件2），资格审查应当至少包括以下内容：
（一）资质、资格许可证（营业执照、建筑业企业资质、安全生产许可证等；咨询服务、信息技术服务类承包商应具备相应行业资质或能力证明）；
（二）近三年安全生产事故、监管行政处罚记录，准入前交叉核查信用平台、工业区承包商黑名单失信记录；
（三）安全计划书或服务方案（含安全措施、风险管控内容）；
（四）安全管理机构设置及安全管理人员配备情况；
（五）项目负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员的有效资格证书；
（六）全体从业人员安全教育培训完整档案；
（七）承包商安全管理制度、操作规程、应急预案及演练记录；
（八）承包商安全生产书面承诺；
（九）施工机械、特种设备定期检验检测合格报告；
（十）是否按规定投保安责险，并提供有效的保险凭证。
第九条  承包商选择：企业应根据项目施工类型、作业风险等情况，明确对承包商的安全管理要求，综合评定承包商的能力，优先选择具有良好安全业绩和表现的承包商，不得以最低价中标作为唯一评标标准，应设置合理的安全投入占比门槛，杜绝因恶性低价竞争降低项目安全生产条件。
第十条  签订安全协议：企业与承包商在签订项目承包合同时，应签订安全协议或合同附件，明确双方的安全责任、义务和要求。安全协议应当至少包括以下内容：
（一）企业安全规章制度告知；
（二）双方工作范围和安全责任界定；
（三）企业提出的确保施工安全的组织、安全、技术措施及现场考核规定；
（四）有关事故报告、调查、统计、责任划分的规定；
（五）对承包商人员进行安全教育、终止施工特殊条款；
（六）承包商不得擅自将工程转包、分包的规定。
第十一条  企业应当将承包商进入现场施工人员纳入本企业从业人员管理，对其安全培训应当至少包括以下内容：
（一）工程概况、施工特点和安全管理要求；
（二）施工区域的危险作业项目、风险辨识及管控措施；
（三）施工现场的安全、健康及环保要求；
（四）施工现场的职业危害因素、个体防护用品的使用要求；
（五）施工现场的应急响应和异常处置要求。
第十二条  存在下列情形时，承包商应当对作业人员重新进行安全培训考核，合格后方可上岗作业，并报企业备案。
（一）作业人员离岗一个月以上的；
（二）施工工艺和设备发生变更的；
（三）施工环境发生变化的；
（四）采用新工艺、新技术、新材料、新设备的。
第十三条  企业应当对承包商入厂（场）人员进行登记备案，根据人数和施工期限办理入厂（场）证，保证人证相符。
第十四条  开工前协调：开工前，企业与承包商双方应当召开协调会议，明确以下内容：
（一）合同中的安全管理要求；
（二）承包商人员进出施工现场控制要求；
（三）施工现场环境、设备、设施、安全等管理要求；
（四）承包商对人员、设备管理情况的说明，特别是保障作业人员资质的措施；
（五）现场安全监督、奖惩、审核、作业许可等要求，包括劳保用品穿戴规定等；
（六）现场作业风险辨识及控制要求；
（七）现场作业条件的确认；
（八）现场应急措施；
（九）指定双方责任人员或安全管理联系人，确定现场负责人。
第十五条  编制作业文件：针对存在火灾、爆炸、触电、中毒窒息、高空坠落、机械伤害、灼伤等风险的施工作业，承包商须编制专项施工方案及安全作业规程，并联合发包企业制定现场处置方案；所有施工作业，须严格遵照《危险化学品企业特殊作业规范》（GB30871-2022）《化工企业设备检修作业安全规范》（AQ3026-2026）相关规定实施。
第十六条  安全技术交底：企业应当对承包商现场作业人员进行安全技术交底，内容至少包括：
（一）作业过程中可能存在的泄漏、火灾、爆炸、中毒、窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危险有害因素、安全措施与应急措施；
（二）作业过程中可能出现影响人身、环境安全的异常工况等场景时，及时终止作业、撤离人员的要求；
（三）作业票证管理、临时用电、厂内机动车等特殊要求；涉及断路、动土作业时，应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底；
（四）装置退料、吹扫、能量隔离措施等；
（五）组织作业人员了解和熟悉现场环境，核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布。
第十七条  设施、设备确认：承包商应提供符合安全标准的设施、设备和个体防护装备；
企业应对施工材料和备件规范管理，确保使用的所有材料和备件符合技术规范和安全标准。
第十八条  承包商现场办公区的设置应当满足安全要求，与作业区保持安全防护距离，并经企业许可。
第十九条  作业过程安全管理基本要求：
（一）企业应当对承包商作业现场实施全过程安全监管，及时发现并制止违章违纪行为，消除各类安全隐患，对特级动火作业、进入受限空间作业应当全程视频监控。发现承包商作业人员不满足安全要求时，应当立即终止作业，采取人员更换或再培训等措施；
（二）同一作业区域内有两个及以上承包商进行可能危及对方的作业活动时，企业应当组织各方签订安全生产管理协议并指定专职安全生产管理人员进行安全检查、协调管理；
（三）承包商作业活动内容、地点等发生变化时，应当履行企业变更管理程序，修改安全协议和施工方案，经企业审核批准后实施；
（四）承包商应当严格执行企业作业许可管理，在危险化学品企业开展动火、受限空间等特殊作业的，应当满足GB30871有关规定；
（五）企业和承包商应当监督作业人员正确使用劳动防护用品；
（六）承包商应当在施工现场入口处、起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿等危险部位，爆破物、有毒有害气体和液体储存场所，设置明显的安全警示标志。设备、管线倒空、置换干净后进行能量隔离；
（七）作业完成后，企业和承包商应当进行完工验收，共同对现场情况进行检查和确认。
第二十条  工业区各相应行业主管部门应当参照本制度第八条至第十九条规定的要求，依据自身法定职责和相关法律法规对本行业领域承包商加强日常监督管理。
第二十一条  考核评价：企业应当定期对承包商安全业绩进行评价（附件3），评价总分86～100分的为优秀档次，76～85分的为良好档次，66～75分的为合格档次，65分及以下的为不合格档次。评价结果作为续聘的依据，承包商评价应当至少包括以下内容：
（一）在承包商选择阶段，以量化评估方式对承包商资质、安全业绩、安全管理、施工专项等方面进行评价；
（二）在项目实施阶段，对承包商培训、技术措施、安全措施、遵章守纪等情况进行定期评价；
（三）项目结束后，对承包商全过程进行综合评价。项目周期超过一年的承包商，在每年12月底前进行承包商安全业绩评价。项目周期少于一年的承包商，在项目完成后进行承包商安全业绩评价（或统一到12月底前评价）。

第四章 承包商退出管理及黑名单
第二十二条  发生下列情形之一的承包商，予以正常退出，不纳入黑名单，整改合格后可再次参与工业区项目准入：
（一）项目合同履约完毕、双方不再续约；
（二）承包商主动申请终止工业区内所有合作业务；
（三）年度安全业绩评价得分 65 分及以下，经限期整改仍达不到合作要求；
（四）作业过程存在一般安全、质量、环保违规，限期整改后仍未落实闭环管控。
第二十三条  承包商（含施工、监理、勘察、设计、技术服务、维保等各类单位）存在下列严重失信、违法违规行为之一，责令立即停止工业区所有作业、退出工业区，同步纳入承包商黑名单，自列入之日起1年内不得在工业区内参与任何招投标、承接各类作业及技术服务项目：
（一）采取伪造资质、虚假业绩、隐瞒重大事故等欺骗手段骗取准入资格；
（二）通过行贿、串标、围标等不法手段承揽项目；
（三）出借、挂靠资质，允许其他单位 / 个人以本单位名义承接业务，或转包、违法分包项目；
（四）超越自身资质许可范围开展施工、监理、勘察、设计、技术服务等业务；
（五）发生生产安全、工程质量、生态环保责任事故，且存在迟报、瞒报、谎报事故，或破坏事故现场、阻碍事故调查取证；
（六）拒不配合、阻挠工业区各行业主管部门依法开展监督检查；
（七）特种作业、特种设备作业人员无证上岗，人员无证作业问题情节严重；
（八）违反安全生产、工程建设强制性标准，违规施工且拒不停工整改；
（九）在全国范围内经省级以上主管部门认定的重大安全生产失信记录；
（十）各类报告、方案未实地现场勘查，内容与现场实际严重不符，造成安全、质量风险；
（十一）其他违反法律法规，给工业区企业造成重大经济损失、重大声誉负面影响的行为。
第二十四条  除适用第二十三条规定外，施工单位存在下列严重失信、违法违规行为之一，责令立即停止工业区所有作业、退出工业区，同步纳入承包商黑名单，自列入之日起1年内不得在工业区内参与任何招投标、承接各类作业及技术服务项目：
（一）未按规定派驻专职项目经理，未落实现场质量、安全、进度常态化管理；
（二）严重违反工程建设强制性标准，存在重大结构性、安全隐患拒不整改。
第二十五条  除适用第二十三条规定外，工程监理单位存在下列严重失信、违法违规行为之一，责令立即停止工业区所有作业、退出工业区，同步纳入承包商黑名单，自列入之日起1年内不得在工业区内参与任何招投标、承接各类作业及技术服务项目：
（一）与建设、施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量；
未落实旁站监理制度，人为管控失序造成重大工期延误或安全隐患；
（二）将不合格工程、材料、构配件、设备签字判定为合格；
（三）转让监理业务，未履行监理安全职责并引发安全事故；
（四）对施工单位重大违章、重大安全隐患放任不管、处置不力。
第二十六条  除适用第二十三条规定外，勘察、设计单位存在下列严重失信、违法违规行为之一，责令立即停止工业区所有作业、退出工业区，同步纳入承包商黑名单，自列入之日起1年内不得在工业区内参与任何招投标、承接各类作业及技术服务项目：
（一）违规指定建筑材料、设备、构配件生产供应商；
（二）转让资质证书、出借图章图签供第三方使用；
（三）未按要求派驻现场设计代表，因勘察设计缺陷引发重大质量安全事故、重大经济损失。

第五章 黑名单实施
第二十七条  承包商“黑名单”由各企业负责初步认定，相应行业主管部门复核，揭阳大南海石化工业区安全生产委员会（以下简称“区安委会”）最终认定。
第二十八条  承包商“黑名单”认定工作遵循真实、准确、全面、公开的原则。各行业主管部门每年至少依据《承包商安全业绩评价表》或者本行业相关管理规定开展一次承包商安全管理专项抽查；对抽查判定安全业绩不合格、且存在本制度第二十三条至 第二十六条严重失信情形的承包商，按黑名单认定流程开展核查、书面告知并给予3个工作日陈述申辩期，申辩理由不成立或逾期未申辩的，提交区安委会审定，纳入承包商“黑名单”实施惩戒。
[bookmark: _GoBack]第二十九条  承包商“黑名单”实行动态更新机制。企业初步判定相关承包商符合列入情形的，应当在3个工作日内填写《拟纳入安全生产黑名单登记表》（附件4）报送对应行业主管部门；行业主管部门复核后报送工业区安委会汇总。工业区安委会汇总后，须先向涉事承包商出具拟列入黑名单的书面告知书，载明违法违规事实、认定依据、惩戒措施，并给予承包商3个工作日的陈述申辩期限；逾期未提交申辩材料或申辩理由不成立的，提交区安委会完成最终认定。认定完成后，由区安委会办公室在园区智能化管控平台统一公示承包商“黑名单”信息。
第三十条  公示内容包括被纳入“黑名单”的承包商名称、经营地址、统一社会信用代码、法定代表人或者负责人姓名以及管理期限（起止日期）等信息。
第三十一条  被列入“黑名单”管理的承包商，管理期限为1年。在管理期限届满前1个月，承包商可向区安委会办公室提出解除申请（附件5），由区安委会办公室组织相应行业主管部门进行验收。对于已整改并未再发生本管理制度第二十三条至第二十六条所规定情形的，由相应行业主管部门出具同意终止的审查意见（附件6）后，经区安委会办公室审核后，将其从“黑名单”中移除。
第三十二条  根据被列入“黑名单”管理的承包商存在问题的严重程度和整改要求，未按期整改到位，不得予以验收通过，继续延长其“黑名单”管理期限，直至消除隐患。
第三十三条  被列入“黑名单”的承包商，自列入之日起1年内不得参加工业区范围内任何公开或磋商的招投标及服务项目，也不得进入工业区内从事施工作业或技术服务。
第三十四条  工业区各企业在选用承包商前，应当查询承包商“黑名单”，工业区招投标平台、园区智能化管控平台自动拦截黑名单单位，各行业主管审批项目时同步校验黑名单库，严禁被纳入“黑名单”的承包商进入工业区及工业区内企业服务。
第三十五条  如因上级政策调整，本制度与相关法律法规规定不符的，以相关法律法规规定为准。

第六章 附则
第三十六条  本制度由区安委会办公室负责解释。
第三十七条  本制度自印发之日起施行。

附件：1.企业合格承包商名录（样式）
2.承包商资格审查（样式）
3.承包商安全业绩评价表（样式）
4.拟纳入承包商黑名单登记表（样式）
5.承包商“黑名单”终止管理验收申请书（样式）
6.承包商“黑名单”终止管理审查意见书（样式）


附件1
XX企业合格承包商目录（样式）
	序号
	承包商名称
	地址
	承包项目
	资质有效期
	年度评价得分
	安责险到期日
	联系人

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


审查部门负责人（签字）：
审查企业负责人（签字）：


附件2
承包商资格审查（样式）
	甲方
	
	确认时间
	
	甲方签字
	

	承包商
	
	地址
	
	承包商签字
	

	承包项目名称
	

	审查内容
	合格
	不合格
	备注

	是否取得与承包项目相匹配的资质或资格许可类别及等级
	
	
	

	近2年以来的安全业绩和表现是否合格，是否发生生产安全事故，存在与安全生产有关的引用和诉讼、劳动纠纷等
	
	
	

	是否建立安全管理机构，配备相应安全管理人员，安全管理规章制度是否建立健全
	
	
	

	承包商拟派出的项目负责人、安全管理人员、特种作业人员和特种设备作业人员是否取得相应资质证书，人员数量是否满足施工要求
	
	
	

	承包商人员安全培训计划
	
	
	

	承包商拟投入项目的个体防护设备是否配足
	
	
	

	承包商应急预案制定、应急救援组织设立以及应急救援器材配置情况
	
	
	

	承包商安全承诺
	
	
	

	承包商拟投入项目的大型作业设备完好情况
	
	
	


	审查结论
	

	审查人员签字
	




附件3
承包商安全业绩评价表（样式）
	承包商名称
	
	合同编号
	

	服务
类别
	☐基建施工；☐设备类检修、改造工程施工；☐设施类检修、改造工程施工；☐巡检维护服务；☐安装服务；☐设计服务；☐监理服务；☐劳务服务；
☐咨询服务；☐其他

	项目开始时间
	
	项目结束时间
	

	评价时间
	
	评价人员
	

	序号
	评价项目
	评价标准
	控制总分
	扣分
	得分

	1
	合同履约能力
	施工合同履约不满足要求的，每发生一次酌情扣1分。
	5
	
	

	2
	质量保障能力
	施工质量不满足要求的，每发生一次酌情扣2分。
	5
	
	

	3
	施工进度控制
	施工进度不满足要求的，每发生一次酌情扣1分
	5
	
	

	4
	制度落实
	安全管理制度不健全或落实不到位的，每发生一次酌情扣1-5分。
	5
	
	

	5
	人身、设备
风险控制
	发生人身轻伤扣5分/次，人身重伤扣10分/次，人身死亡及以上事故进行否决（采取终止合同等措施）
	10
	
	

	6
	工作许可手续及作业管理能力
	安全技术交底、工作票、进厂审批、施工方案审批、监理单位批准、政府许可等不齐全或未按规定办理即开工或进入现场的每项扣2分；作业管理能力不符合要求的，每发生一次酌情扣3分。
	10
	
	

	7
	管理层对安全生产的重视
	管理层未保证足够的安全投入、施工资源投入，未认真组织安全技术培训、定期进行安全检查、及时解决项目责任单位反映的问题的，每发生一次扣2分。发生其他不重视安全生产的事项，酌情扣3分。
	5
	
	

	8
	管理人员职责
	施工单位管理人员未认真履行职责、有效组织施工作业的，每发生一次酌情扣1分。
	5
	
	

	9
	安全培训
	未按要求对作业人员进行安全技术培训的，每发生一次酌情扣1分。
	5
	
	

	10
	安全投入
	未按规定配置足够的安全工作、个人防护用品、安全管理人员的，每发生一次扣2分。
安全工器具、个人防护用品不符合作业需要或规程要求的，每发生一次扣2分。
发生其他安全投入不足的事项，酌情扣1-5分。
	10
	
	

	11
	施工资源投入
	未根据工作需要配置足够的人力资源、施工设备、工器具等，每发生一次扣1分。
发生其他施工资源投入不足的事项，酌情扣2分。
	10
	
	

	12
	施工组织
	未按照施工方案、作业指导书进行现场作业及准备工具、材料、图纸资料等事项，每发生一次扣1分。
未认真进行施工组织，施工准备不充分、现场勘察不到位、作业文件编制不结合实际的，每发生一次酌情扣2分。
	5
	
	

	13
	现场安全设施的符合性
	现场安健环设施布置不符合要求或不满足作业需要的，每发生一次酌情扣2分。
	5
	
	

	14
	安全技术交底
	作业前未进行“施工方案”、“安全措施”等学习和现场安全交底的，每发生一次酌情扣2分。
	10
	
	

	15
	作业人员执行规章制度
	人员执行作业文件不到位，或发生违章的，每发生一次酌情扣1-3分。
	5
	
	

	评价得分
	

	评价结论（总分65分以下为不合格；66-75分为合格；76-85分为良好；86-100分为优秀）
	

	安全管理部门意见
	
	负责人（签字）
	

	分管负责人审查意见
	
	负责人（签字）
	

	主要负责人审查意见
	
	负责人（签字）
	




附件4
拟纳入承包商黑名单登记表（样式）
	承包商（名称）
	
	承包项目
	

	项目负责人
	
	联系方式
	

	承包商地址
	

	主要违规行为及安全业绩评价结果
	

	填报单位意见
	

	联系人
	
	联系电话
	


备注：主要违规行为内容不够填写的，可另外附页。


附件5
承包商“黑名单”终止管理
验收申请书（样式）

揭阳大南海石化工业区安委会办公室：
（企业名称）（经营地址       ，组织机构代码       ，法定代表人姓名       ），于    年  月  日列入揭阳大南海石化工业区承包商“黑名单”。现一年管理期限将满，       （企业名称）特申请终止”黑名单管理并接受验收。


企业名称（公章）
年  月  日


附件6
承包商“黑名单”终止管理
审查意见书（样式）

揭阳大南海石化工业区安委会办公室：
（企业名称）（经营地址      ，组织机构代码      ，法定代表人姓名      ），于    年  月  日列入揭阳大南海石化工业区承包商“黑名单”。现一年管理期限将满，经对  （企业名称）进行审查，该企业已整改并未再发生《揭阳大南海石化工业区承包商安全管理制度》第二十三条至第二十六条所规定情形，同意终止      （企业名称）“黑名单”管理。


单位名称（公章）
年  月  日
