附件

国家海洋督察反馈意见整改措施及责任分工表

| 问题类型 | 存在 问题 | 整改问题 | 整改措施 | 责任 单位 | 整改 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一类：围填海项目审批不规范、监管不到位 | （一）政府主导违法填海问题突出 | 1.2012年以来，全省查处未批先填的违法案件281宗，确认违法面积1627.42公顷，其中，政府主导违法填海面积1528公顷。 | ①2019年3月底前：深入学习贯彻习近平生态文明思想，对有关部门的人员开展生态文明和守法教育，牢固树立绿色发展理念，强化依法依规用海意识。 ②2019年3月底前：组织对辖区内项目用海进行摸底排查，全面掌握项目用海情况，确定围填海历史遗留问题清单。 ③2019年3月底前：强化海域动态监视监测，建立疑点疑区排查制度，建立动态监测、执法核查、立案处罚相协调机制，全面落实事前、事中、事后监管。 ④2019年6月底前：按照国家和省、市的要求，制定围填海历史遗留问题处理方案。 ⑤2019年12月底前：对相关填海案件进行深入核查，对未结案案件依法依规查处。 ⑥长期坚持：落实“谁执法、谁普法”工作机制，深入开展海洋法治宣传，提高各级政府和用海单位依法用海法律意识。 ⑦长期坚持：严格落实属地管理原则，加强海洋执法巡查，及时发现和制止违法用海行为。 | 惠来县人民政府、空港经济区管委会 | 2019年12月底前，长期坚持。 |  |
| 问题类型 | 存在 问题 | 整改问题 | 整改措施 | 责任 单位 | 整改 时限 | 备注 |
| 第二类：围填海执法监管不力 | （二）行政执法不作为 | 2.惠来县沟疏村LNG西侧简易码头2016年1月开始未经批准占用海域建设非透水构筑物，惠来县海监大队至今未进行查处。 | ①2019年3月底前：完成案件查处，依法作出行政处罚决定。 ②2019年3月底前：组织开展执法人员培训，提高海洋行政执法能力。 ③长期坚持：严格执行执法巡查工作制度和违法案件查处制度，对违法行为及时发现、及时调查、及时处理。 ④进一步查清事实，符合追责情形的，依法依规对相关责任人问责。 | 惠来县 人民政府 | 2019年3月底前，长期坚持。 | 开展问责调查 |
| 问题类型 | 存在 问题 | 整改问题 | 整改措施 | 责任 单位 | 整改 时限 | 备注 |
| 第三类：海洋生态环境保护问题突出 | （三）入海排污口摸排清理工作滞后，底数不清 | 3.根据《水污染防治行动计划》和《近岸海域污染防治方案》要求，沿海各省（区、市）应在2017年6月底前完成本行政区内入海排污口摸底排查，2017年年底完成全面清理非法或设置不合理入海排污口工作。广东省发文要求全省在2017年10月31日前完成核查，在2018年8月31日前完成清理工作，入海排污口摸排、清理工作较为滞后。督查期间，广东省提交的排查结果为入海排污口548个，养殖排水口299个；但督察组核查发现，全省入海排污口1528个，养殖排水口891个，实际存在的入海排污口数量远超广东省摸排数量，摸排底数不清。非法和设置不合理入海排污口清理不力，大多没有清理完成。 | ①2019年3月底前：组织开展入海排污口排查、核实，全面掌握辖区内入海排污口情况。进一步核实非法或设置不合理入海排污口，梳理出清单，制定综合清理整治方案。 ②2019年12月底前：对非法或设置不合理的入海排污口进行清理，对规定明确要求清理的入海排污口，责令关闭；对未经审批设立的入海排污口，责令按要求完成整改。 ③长期坚持：落实近岸海域监测监视工作，安排专资金，明确责任部门，定期发布监测信息。 ④长期坚持：落实入海排污口监管责任。严格按照相关法律法规要求，规范排污口设置，对入海排污口实行清单管理，依法监管。加强合理合法入海排污口规范管理，按照污染源相关管理规定实施环境监管。 | 惠来县人民政府、空港经济区管委会、大南海石化工业区管委会，市生态环境局、市农业农村局 | 2019年12月底前，长期坚持。 |  |
| 问题类型 | 存在 问题 | 整改问题 | 整改措施 | 责任 单位 | 整改 时限 | 备注 |
| 第三类：海洋生态环境保护问题突出 | （四）入海排污口监管不到位，部分排污口存在超标排放现象 | 4.广东省合法审批的入海排污口仅125个，大量入海排污口未纳入监管范围。广东省实施监测的75个入海排污口，有26个连续五年超标排放，占比约35％。 | ①2019年3月底前：规范入海排污口设置和管理，监督入海排污口依法依规落实备案制度，设立本地区入海排污口管理台账。 ②2020年12月底前：开展超标排放入海排污口整治工作，完成整治任务。对超标排放的市政排污口、入海河流、工业排污口制定整改方案，查清污染来源，研究制定科学有效的整改措施，明确整治时限、整改责任，切实落实各项污染治理措施。 ③长期坚持：加大财政投入，加强重点海湾和近岸海域监测监视，强化入海排污口的监督检查，及时对超标排放的入海排污口进行监督检查和整改落实，严禁陆域污染物未经处理直排入海，确保入海排污口达标排放。 | 惠来县人民政府、空港经济区管委会、大南海石化工业区管委会，市生态环境局 | 2020年12月底前，长期坚持。 |  |
| 问题类型 | 存在 问题 | 整改问题 | 整改措施 | 责任 单位 | 整改 时限 | 备注 |
| 第三类：海洋生态环境保护问题突出 | （五）部分海域陆源污染治理形势严峻 | 5.广东陆域垃圾处理设施建设未按《广东省生活垃圾无害化处理设施建设“十二五”规划》和《广东省水污染防治行动计划实施方案》规定时限推进实施，原本2015年底应完成的建设任务，沿海城市至今仍有16项未完成建设，2项未开工；生活垃圾处理方面，要求至2017年底建成71个生活垃圾处理设施，截至11月底，仍有10个生活垃圾处理设施未开工建设。由于陆源垃圾处理不到位，覆盖近岸海域、沿海陆域、入海河流的垃圾收集、中转、处置和监管机制尚未建立，加上生活垃圾、近岸海域养殖和船舶倾倒垃圾、沿海工业企业产生的废弃物入海尚未得到有效治理，部分成为海漂垃圾来源。据统计，在广东开展的海漂垃圾和海上违法倾倒垃圾专项行动中，仅2016年第四季度涉案垃圾数量就高达8000吨 | ①2020年12月底前：按照《广东省生活垃圾无害化处理设施建设“十二五”规划》和《广东省水污染防治行动计划实施方案》，加快未完成建设和未开工建设的垃圾处理设施建设，到2020年底全部建成并投入使用。 ②长期坚持：加强陆源垃圾管理，建立覆盖近岸海域、沿海陆域、入海河流的垃圾收集、中转、处置和监管机制，及时对生活垃圾和船舶倾倒垃圾、沿海工业企业产生的废弃物进行收集处理和清理转运。 ③长期坚持：建立联合执法机制，严厉打击废弃物的非法转移、倾倒和处置行为。加强对各类道路、山沟、河岸、湖边、海滩等场所的巡查，依法查处违法排放和倾倒垃圾行为。加强港口码头和海上船舶监管，加大对各类运输船舶的检查力度，严防在海洋违法倾倒垃圾。 | 有关县（市、区）人民政府（管委会），市住房城乡建设局、市生态环境局、市交通运输局、市农业农村局，揭阳海事局 | 2020年12月底前，长期坚持。 |  |
| 问题类型 | 存在 问题 | 整改问题 | 整改措施 | 责任 单位 | 整改 时限 | 备注 |
| 第三类：海洋生态环境保护问题突出 | （五）部分海域陆源污染治理形势严峻 | 6.广东省经河流携带入海的污染物总量高达471万吨/年，其中珠江口海域汇聚了全省入海污染物总量的83％。2017年，广东省40个入海河流断面水质优良率为58％，劣V类比例为23％，其中练江、深圳河、淡澳河、泮沙排洪渠和寨头河等入海河流近五年均为劣V类水质。受陆源污染物排海影响，广东省近岸仍有12％的海域为劣四类水质，主要分布在珠江口、汕头港、湛江港等河口和海湾。 | ①2019年3月底前：制定练江等入海河流整治方案。 ②2020年12月底前：认真落实国家《水污染防治行动计划 近岸海域污染防治方案》和《广东省近岸海域污染防治实施方案 广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018－2020年）》等要求，落实“河长制”的各项要求，切实做好入海河流污染治理工作。坚持陆海统筹、源头管控、综合治理，有效控制河流入海污染物总量，到2020年底，基本消除劣V类水体。 ③长期坚持：开展入海河流综合整治，持续开展河流水质监测工作。提高沿岸市政截污、城镇污水处理设施氮磷去除能力，加快污水处理厂建设步伐及现有城镇污水处理设施升级改造；加强污染物排放监测和监管；加强畜禽养殖与农村面源污染控制。 | 有关县（市、区）人民政府（管委会），市生态环境局、市住房和城乡建设局、市农业农村局 | 2020年12月底前，长期坚持。 |  |
|  | （六）海域海岛修复项目推进缓慢 | 7.全省33个中央财政资金支持的海域海岛整治修复项目，按时完成项目验收的只有4项，未按期完成的27项，至今未开工2项，总体进展缓慢。 | ①2019年3月底前：对财政资金已收回的项目，由项目承担单位说明原因并提出整改措施。 ②2020年12月底前：完善相关手续，加强沟通协调，督促施工单位加快施工进度，加强项目现场监督管理，研究解决施工过程中的问题，确保项目按时保质完成并竣工验收。 | 惠来县人民政府，市自然资源局 | 2020年12月底前。 |  |
| 问题类型 | 存在 问题 | 整改问题 | 整改措施 | 责任 单位 | 整改 时限 | 备注 |
| 第三类：海洋生态环境保护问题突出 | （六）海域海岛修复项目推进缓慢 | 8.广东省靖海湾绿洲海域海岸带综合整治于修复项目实施进度滞后，2012年下达中央财政资金2696万元，实施周期为2012年-2014年，至今未开工。 | ①2019年3月底前：制订工作计划，明确责任，倒排工期，采取切实有效措施，加快推进项目建设进度。 ②2019年3月底前：完成一期工程造价审核，同时确保项目资金到位，做好资金监管工作。 ③2019年3月底前：开工建设。 ④2020年12月底前：完成项目验收。 | 惠来县 人民政府 | 2020年12月底前。 |  |
| 第四类：例行督察发现的其他问题 | （七）海岛保护与管理工作存在薄弱环节 | 9.车礁因实施粤东LNG项目，导致海岛特性丧失。 | ①2019年3月底前：依法依规开展调查处理。 ②2019年3月底前：督促项目单位依法办理用岛手续，作出生态补偿。 ③长期坚持：严格执行海岛巡查制度，加大辖区内海岛保护与巡查执法力度。 ④长期坚持：加强涉及海岛的用海项目现场踏勘，加强用海项目对海岛影响的评估。 ⑤长期坚持：加强辖区内海岛保护与监管，加大行政执法人员的业务培训，提高海岛监管水平。加大宣传力度，提高全社会海岛保护意识。 | 惠来县 人民政府 | 2019年3月底前，长期坚持。 |  |
| 问题类型 | 存在 问题 | 整改问题 | 整改措施 | 责任 单位 | 整改 时限 | 备注 |
| 第四类：例行督察发现的其他问题 | （八）海洋防灾减灾工作履职不到位 | 10.除惠州市外全省13个沿海市海洋预报及防灾减灾能力薄弱，海洋防灾减灾经费投入不足广东省海洋观测预报经费运行缺乏有效监管，潮州、中山等地市本级财政没有安排海洋预报减灾经费预算，汕头市海洋预报减灾经费及任务下达给气象部门。 | ①2019年3月底前：将海洋观测预报和防灾减灾事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需资金纳入本级财政预算。 ②2020年12月底前：加强海洋观测、预报、服务能力建设，加强海洋观测预报人才培养。 | 惠来县人民政府、空港经济区管委会，市自然资源局、财政局 | 2020年12月底前。 |  |
|  |  | 11.潮州、揭阳、中山、阳江、湛江、茂名、惠州等地市海洋部门未按要求发布海洋预警报：广东省气象台和汕头、揭阳、中山、潮州、珠海、湛江等市气象部门违规发布海洋预报；部分地市及区县海洋预警报发布渠道单一。 | ①2019年3月底前：气象部门停止向公众发布浪高预报等。 ②2019年3月底前：严格按照《海洋观测预报管理条例》等相关规定按职权发布海洋预警报信息，明确责任主体。 ③2019年12月底前：充分利用电视台、电台、手机短信、网站、微信公众号、电子宣传屏等渠道和方式进一步规范并丰富海洋预警报信息发布渠道。 | 惠来县人民政府、空港经济区管委会、市气象局 | 2019年12月底前。 |  |
| 问题类型 | 存在 问题 | 整改问题 | 整改措施 | 责任 单位 | 整改 时限 | 备注 |
| 第四类：例行督察发现的其他问题 | （九）海水养殖活动缺乏有效监管 | 12.全省海水养殖面积约19.6万公顷，办理海域使用权证的面积仅2．67万公顷，确权面积仅占13．6％，大部分养殖用海未纳入海域使用管理。大多数新建、改建、扩建海水养殖场未按照《海洋环境保护法》要求开展环境影响评价，各级渔业、环保和海洋部门均未将海水养殖废水排放纳入监管范围，废水直排破坏海洋生态环境。 | ①2019年3月底前：加强海水养殖场监管，将海水养殖废水排放纳入监管范围。 ②2019年12月底前：制定《养殖水域滩涂规划》，依法科学划定养殖区、限制养殖区和禁止养殖区。 ③2020年12月底前：全面摸排辖区范围内海水养殖场情况，建立台账。对不符合海洋功能区划的海水养殖场限期关闭拆除。对符合海洋功能区划的养殖用海，指导养殖单位按照《中华人民共和国海洋环境保护法》要求开展环境影响评价，依法办理用海手续。 ④长期坚持：加大对未批先建等违法海水养殖场的监督检查力度，及时查处违法违规养殖行为。 | 惠来县人民政府、空港经济区管委会、大南海石化工业区管委会，市农业农村局、自然资源局、生态环境局 | 2020年12月底前，长期坚持。 |  |