广东省揭阳市环境保护局

揭市环函〔2013〕444号

关于通报2012年主要污染物总量减排考核结果的函

普宁市人民政府:

根据揭阳市人民政府办公室印发《揭阳市“十二五”主要污染物总量减排考核办法》的通知（揭府办〔2012〕223号）、揭阳市环境保护局关于印发《揭阳市“十二五”主要污染物总量减排考核实施细则》的通知（揭市环〔2013〕2号）的要求，市主要污染物总量减排工作领导小组组织对各县（市、区）2012年度主要污染物总量减排工作进行考核，经市人民政府同意，现将考核结果通报如下：

一、考核结果

你市在2012年主要污染物总量减排考核中得分83分，通过考核。

二、存在问题

1、5月14日，环保部公布2012年全国主要污染物总量减排核查处罚情况，因普宁市区污水处理厂二期工程未能按目标责任书落实，导致揭阳市被环保部实行“区域限批”。

2、城镇生活污水处理设施建设滞后，生活污染物排放量大。

3、农业源和机动车污染减排工作进展缓慢。

三、下一步工作建议

1、加快重点减排工程建设。积极做好“十二五”国家减排责任书及减排计划项目的安排，确保责任书项目按时保质完成。加大力度推进普宁市区污水处理厂二期工程及已建成污水厂一期配套管网建设，切实提高进水浓度。

2、进一步加大落后产能淘汰力度。以节能减排为抓手，大力淘汰能耗高、污染重、技术落后的造纸、漂染等企业、生产工艺、生产设备，加速产业优化升级。

3、加强农业源和机动车污染减排工作。积极推动规模化畜禽养殖场废弃物综合利用，采取全过程综合治理方式处理污染物；认真贯彻落实《机动车强制报废标准规定》，积极采取经济补偿、区域限行、强化监管、依法强制淘汰等措施推动“黄标车”淘汰。进一步强化机动车环保标志发放和排气污染定期检测，确保机动车环保检验合格标志发放率不低于90%，环保定期检验率不低80%，加快推进车用油品升级。

4、进一步夯实减排基础工作。加强减排监测体系建设，确保国控企业污染源自动监控数据传输有效率达到75%，企业自行监测结果公布率达到80%，监督性监测结果公布率达到95%。完善污染减排和环境监察联动机制，大力推进重点污染源在线监控系统的运行监管，加强对重点减排项目的督查督办，确保减排项目按期完成并正常运行。确保完成今年和“十二五”减排任务。

揭阳市环境保护局

2013年8月14日

公开方式：主动公开

抄送：普宁市环保局。