印发揭阳市推广应用LED照明产品

实施方案的通知

揭府办〔2012〕133号

各县（市、区）人民政府（管委会），市府直属各单位：

《揭阳市推广应用LED照明产品实施方案》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行中遇到的问题，请径向市科技局反映。

二〇一二年七月二十六日

揭阳市推广应用LED照明产品实施方案

为贯彻落实省推广应用LED照明产品工作会议精神，加快我市推广应用高效节能环保的半导体照明（LED）产品，促进节能减排，拉动LED照明及相关产业发展，推进产业转型升级，根据省政府《印发广东省推广使用LED照明产品实施方案的通知》（粤府函〔2012〕113号）要求，结合我市实际，制定本方案。

一、目标任务

（一）用3年时间，完成公共照明领域普及LED照明任务。率先在公共照明领域，即新建道路、公共场所、政府机关、国有企事业单位等财政或国有资本投资建设的照明工程领域，完成LED照明产品推广应用。从本方案实施之日起，以上领域一律采用LED路灯、隧道灯、庭院灯和景观灯等LED照明产品。原有使用的非LED照明产品，要在3年内即到2014年底前分批改造完成。

（二）加快普及社会LED照明。以普及公共领域LED照明为示范，带动非公共照明领域推广LED照明，倡导和推动全社会逐步普及LED照明。

（三）引导农村地区推广应用LED照明产品。根据农村实际需要，在中心村、重点村等地区实施农村地区示范工程，引导带动LED照明产品应用工程向农村地区覆盖。

（四）节能及产业发展目标。实现同比口径下照明节能50%以上。拉动LED产业快速健康发展，到“十二五”期末力争实现年产值100亿元以上。

（五）任务分解。各县（市、区）政府（管委会）负责辖区内道路、公共场所、室内等LED照明改造（建设）工作；市住房城乡建设局、揭阳供电局负责所辖市区道路及公共照明领域的LED路灯改造（建设）工作；市机关事务局负责市机关大院LED照明改造（建设）工作；市交通运输局等有关单位负责所辖道路及公共照明领域的LED路灯改造（建设）工作；市教育局负责市属学校的LED照明改造（建设）工作；市文广新局负责管辖的文化场馆的LED照明改造（建设）工作；市卫生局负责市属医院的LED照明改造（建设）工作；市国资委负责下属国有企事业单位的LED照明改造（建设）工作。

二、工作进度安排

以普及公共照明领域LED照明为带动，在全市范围内强力推广应用LED照明产品。各地、各部门要根据自身实际情况，制订相应目标，明确LED照明改造任务的法人业主单位，制订明确的时间进度表，切实加强行政督导，促进应用工程的实施。

（一）动员部署。2012年7月市政府召开揭阳市推广应用LED照明产品工作会议，全面部署推广应用LED照明产品的各项工作，市政府与各县（市、区）政府（管委会）签订责任书。

（二）试点先行。揭阳市区作为试点，2012年７月开始实施。鼓励各县（市、区）先行先试，为全市作出表率，创造经验。

（三）全面实施。

1．制定方案。2012年8月15日前，各县（市、区）、各有关单位制定普及公共领域LED照明产品的总体目标和计划进度，上报市LED照明产品推广应用领导小组核定。

2．签订合同。2012年7月起，各业主单位依据各县（市、区）、各有关单位LED照明改造（建设）的总体目标和计划进度，通过招标确定节能服务公司、监理机构并签订相关合同。

3．全面建设。从2012年7月起，节能服务公司按照合同进度开展工程方案设计和LED灯具采购、安装以及跟踪服务等工作。

4．检查督导。从2012年10月起，市LED照明产品推广应用领导小组开展工程检查督导工作，检查结果报市政府。

三、主要措施

（一）鼓励采用合同能源管理（EMC）运作模式。公共照明领域照明产品主管部门作为业主单位，负责LED照明产品的推广应用。各县（市、区）根据各地实际情况分别指定当地公共照明领域LED推广的业主单位；市直各单位按照新建项目“谁建设、谁负责”、已建项目“谁管理、谁负责”的原则，确定道路、公共场所等财政或国有资本投资建设的照明工程领域LED推广的业主单位。业主单位通过招标方式确定节能服务公司、监理机构、能源审计与节能评估服务机构。节能服务公司依照合同，负责工程投融资、灯具采购、工程实施、售后和更换灯具回收服务;监理机构负责提供项目实施的监理服务;能源审计与节能评估服务机构负责对项目效益、工程检查验收进行第三方评估、测算等。

除EMC模式外，也可根据实际情况，采用政府投资、能源托管等多种模式推广应用LED照明产品。无论采用何种模式，都必须依法依规，按照政府采购和公开招标的要求，选择工程实施主体和应用的产品。

（二）实施节能服务公司公开招标遴选。按照“业主管理、事权统一”的原则，每个业主单位采取公开招标的方式，遴选一家节能服务公司，具体承担公共照明领域LED照明工程的实施。参与招标的节能服务公司应满足下列条件：具备国家或省（市）有关主管部门认可的节能服务资质、注册资本3000万元以上、银行授信额度2亿元以上，社会融资能力3亿元以上，专业技术雄厚，具有保障项目顺利实施和稳定运行的能力。

（三）发挥电网作为电力需求侧管理实施主体的作用。结合LED路灯可调可控的特点，打造统一的LED照明产品全生命周期节能监管服务平台，通过与电网企业电力需求侧管理、负荷调度工作紧密结合，实现对道路照明负荷的智能控制和有效管理，为LED照明产品推广应用提供全方位的服务。

（四）严格保证推广应用工程质量。严格把握产品准入条件，推广工程使用的产品必须是我省LED标杆体系推荐目录产品。优先使用能效高、本地配套程度高的产品和本市企业产品。LED灯具制造企业必须保证提供安装的产品与标杆检测产品的一致性，对弄虚作假的一律提请省有关部门取消其标杆目录推荐产品资格，3年内不得参与同类项目招投标。节能服务公司不按规定采购产品的，一律取消投标资格，3年内不得参与LED照明工程实施。严格技术准入条件，改造后的道路照明指标必须满足《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）要求。改造后道路照明系统的电压、电流、功率因素须符合《电能质量公用电网谐波》（GB/T14549--93）等国家电力设计的标准要求。特别是在涉及公共交通安全的领域，要稳步推进、严控质量，保障安全第一。在应用改造工程中替换下来的灯具，由节能服务公司依照合同进行回收。废旧灯具处置必须遵循回收利用和环保经济的原则。

四、组织和政策保障

（一）成立推广应用LED照明产品领导小组。成立揭阳市推广应用LED照明产品领导小组，负责组织、指导、推动、督导、考核LED照明产品推广应用工作。领导小组由市政府分管领导任组长，市发展改革局、经济和信息化局、教育局、科技局、监察局、财政局、住房城乡建设局、城乡规划局、交通运输局、文广新局、卫生局、统计局、国资委、国税局、地税局、质监局、机关事务局、金融工作局、公路局、揭阳供电局等单位和各县（市、区）政府（管委会）领导担任成员。领导小组下设办公室，设在市科技局。各县（市、区）、各有关部门要成立相应的领导小组。

（二）分工协作、共同推动。市科技局负责组织、指导、推动LED照明产品推广应用工作；市发展改革局负责把使用LED照明产品作为财政投资建设项目审批立项的前置条件；市住房城乡建设局、城乡规划局负责按国家、省有关规定落实设计规范，使供电设备的设计更有利于LED照明产品的使用，市城乡规划局在报建阶段全面提出推广应用LED照明产品建议；揭阳供电局负责按照上级制定的基于LED照明的最低能效标准，在用电报装（增容）审批环节中配合做好对申请用电（增容）单位的照明系统进行能效评价。市监察局负责督导和检查项目进度；市经济和信息化局负责组织节能评估服务机构对改造工程节能效果进行第三方核算；市财政局、国税局、地税局要针对合同能源管理业务的特点，协调落实LED照明产品应用和改造工程的资金来源，提供相关财税优惠政策等方面的服务和采购监督管理；市质监局负责LED照明工程使用LED照明产品的质量监管；市统计局负责节能数据统计；市金融工作局要适应LED照明工程和EMC业务的要求，创新金融产品，提供优质的融资服务。各县（市、区）、各有关部门要加强沟通，确保LED照明产品推广应用工作安全顺利推进。

（三）建立行政督导和考核机制。市政府与各县（市、区）、有关单位签订推广应用LED照明产品的责任书，把LED照明产品推广应用列入节能减排考核。市LED照明产品推广应用领导小组制定考核办法，从2012年起开展年度考核通报，考核结果作为节能减排责任考核的重要依据。

（四）落实国家和省财税激励政策。根据《国务院关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》（国办发〔2010〕25号）和财政部、国家发展改革委《合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法》（财建〔2010〕249号）有关规定，对符合条件的LED推广改造项目，支持其按年节能量申请一次性财政奖励。其中，中央财政奖励标准为240元/吨标准煤，省级财政奖励标准为80元/吨标准煤。符合《财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税〔2010〕110号）规定的，享受相应的税收优惠。

（五）落实财政支持及会计核算政策。地方财政从随电费征收的城市公用事业附加收入中解决LED照明改造工程的资金来源。各业主单位依据合同并按财政资金支付有关规定向节能服务公司支付节能改造费用。各级政府机构采用合同能源管理方式实施节能改造，按照合同支付给节能服务公司的支出视同能源费用进行列支。事业单位采用合同能源管理方式实施节能改造，按照合同支付给节能服务公司的支出计入相关支出。

（六）加大宣传力度。通过宣传媒体，加大对LED照明产品推广应用工作的宣传报道力度，树立正确的舆论导向，增强人民群众对LED照明产品的认知度和关注度，营造有利于LED照明产品推广使用的市场环境和社会氛围。

公开方式：依申请公开

主题词：科技  LED△  方案  通知

抄送：省科技厅，市委各部委办，市人大常委会办公室，市政协

办公室，市纪委办公室，市法院、检察院，揭阳军分区，

各人民团体，各新闻单位，中央、省驻揭有关单位。

揭阳市人民政府办公室            2012年7月26日印发