揭阳市贯彻落实省政府会议精神和推广

应用LED照明产品工作情况汇报

2012年5月28日广东省推广应用LED照明产品工作会议召开后，在省委、省政府的领导下，在省科技厅的直接指导和大力支持下，我市高度重视，认真贯彻落实省会议精神，积极在全市开展LED照明产品的推广应用工作。目前，各项工作正按计划抓紧推进，取得了阶段性成果。

- 贯彻落实和进展情况

- 领导重视，切实加强组织管理与统筹协调。省推广应用LED照明产品工作会议召开后，揭阳市委市政府高度重视，专门召开会议传达贯彻会议精神，认真研究全市推广应用LED照明产品工作方案和措施，并落实分管领导和牵头部门，成立了以分管副市长曾瑞如为组长，市政府林敏副秘书长、市科技局长为副组长，市发改、经信、财政、住建等市直19个部门和各县（市、区）政府（管委会）分管领导为成员的领导小组，并制定了联席会议制度。领导小组定期召开会议，研究解决推广应用LED照明产品工作中出现和存在的问题。

2、明确任务，落实分工责任。一是根据省、市签订责任书的内容要求，我市制订了《揭阳市推广使用LED照明产品实施方案》。经充分征求意见，7月28日，由市政府办公室印发实施。《实施方案》明确了全市LED照明推广应用的目标任务、进度安排、工作和组织政策保障措施，提出用三年时间普及全市公共照明领域LED照明，确保到2014年底前，全市完成分期分批改造完成公共照明领域普及LED照明工作任务。二是层层分解落实任务。9月6日，市政府和各县（市、区）政府（管委会）、市直各有关部门签订了工作责任书，进一步明确工作和责任主体，要求各县（市、区）、各有关部门必须在9月20日前，把实施方案和工作进度计划制订好并上报到市领导小组办公室，各县（市、区）、各有关部门按市的要求，层层分解下达了任务。三是加强组织指导。市科技局组织专门队伍，深入各地、各部门积极开展指导、协调工作，及时把推广应用过程中碰到的问题汇报领导小组。

3、强化领导，层层推动。9月6日，市政府召开了全市推广应用LED照明产品工作大会，分管城建工作副市长代表市政府作了动员讲话和工作部署。为普及LED照明产品和推广应用工作流程，会议邀请了省南方电网能源公司有关专家作LED路灯改造合同能源管理项目操作流程及运作方式介绍。会后全市各县（市、区）、市直各有关部门迅速行动，把会议精神和工作任务传达落实到各镇（办事处）、村委会（居委）和有关国有企业、事业单位，并按照任务要求，制订了实施方案。目前，大部分县（市、区）和部门的实施方案和工作进度计划已上报到领导小组办公室（市科技局）。

4、开展调研，摸清底子。为全面了解全市公共领域推广应用LED照明产品工程情况，市科技局组织有关人员开展调研工作。通过实地调查、放发调查表等方式，全面摸清了全市公共领域推广应用LED照明产品工作现状及存在问题，为工作的开展奠定了基础。

5、试点先行，示范带动。LED照明产品推广应用工作是一件推动我市节能减排，利国利民的大事、好事，但作为新鲜事物，必须同时使广大干部、群众理解支持，因此，我市除了利用宣传媒体加强宣传报道，树立正确的舆论导向，营造有利的社会氛围外，通过抓好市区LED公共路灯照明改造试点工作，为全市创造成功经验，作出表率，增强人民群众的认知度和关注度。揭阳市区路灯节能减排（LED）改造工程根据揭府函[2010]225号的精神，通过公开招投标由神州创宇低碳技术投资（北京）有限公司采用EMC模式进行投资改造。神州创宇低碳技术投资（北京）有限公司提供绿色节能LED路灯，负责投资、方案设计、安装、调试和运行。对揭阳市区9016盏路灯，采用一对一替换的方式用LED路灯替代原高压钠灯进行节能改造。改造项目只涉及路灯灯具及光源，不涉及灯杆、电缆等基础设施。截止到目前，项目完成施工约6500盏，占项目总体72%。该项目预计于10月底前完成。市区LED公共路灯照明改造工程实施后，LED节能和亮灯效果明显，起到了明显的示范作用。

对于市区未进行LED改造的路灯，揭阳市住建局将按市政府的要求，会同路灯管理部门抓紧实施。对市区新建市政道路，在设计时，一律采用LED路灯。

二、存在问题

我市LED照明产品推广应用工作虽然取得了一定的成效和进展，但是，目前仍然存在着一些困难和问题：一是广大干部、群众对LED照明产品缺乏认识和了解，推广应用工作存在一定阻力。二是大部分县（市、区）对合同能源管理项目操作流程及运作方式以及有关政府支持政策等还不熟悉。三是资金缺乏，除了路灯改造引入合同能源管理模式可解决资金问题，室内推广和农村示范推广难以引入合同能源管理模式，推广应用难度大。

- 下一步工作打算

下一步，我们将进一步认真贯彻落实全省大会精神，以省科技厅副厅长叶景图、副巡视员周木堂莅揭就我市推广应用LED照明产品工作进行调研时的讲话精神为指导，把LED照明产品推广应用工作作为推进节能减排和加快转变经济发展方式的核心动力，切实加强组织领导，下更大的决心，花更大的力气，用更大的投入，全面推进全市LED照明产品推广应用工作。力争到2014年底,全市LED路灯安装达到5万盏以上,其它LED灯达到30万盏以上,在新建公共照明领域全部应用LED灯,并加快非公共照明领域推广LED照明，引导农村地区推广应用LED照明产品,倡导和推动全社会逐步普及LED照明。各县(市、区）今年年底全部起动城市道路路灯改造工作，到明年年底完成过半任务，并确保2014年底全面完成LED照明推广应用任务。为确保按时、按质完成工作任务，重点抓好以下几方面工作：

- 进一步加强组织领导。领导小组各成员单位必须要进一步加强领导，精心组织、周密部署，认真解决推广应用工作中碰到的问题和困难，切实把LED照明产品推广应用工作抓紧抓好。

- 进一步加强协调配合。在领导小组的统一领导下，各地、各部门、各单位按照市实施方案任务要求，切实加强协调配合，协同推动。按市实施方案要求，各部门协调落实LED照明产品应用和改造工程的资金来源，提供相关财税优惠政策等方面的服务和采购监督管理及质量监管等工作。

- 进一步加强考核督查。我市将按省的要求，制订出台揭阳市推广应用LED照明产品工作考核办法，按照责任书要求，建立健全我市推广应用LED照明产品工作目标责任评价、考核和奖惩制度，落实政府、部门和企业责任。

- 进一步加强指导和支持。针对县（市、区）对合同能源管理项目操作流程及运作方式不熟悉实际，市科技局将组织专业人员到各地指导。另外，针对我市各级财政困难实际，市政府和市直有关部门将积极争取上级支持，目前，市科技局正在全力以赴，认真编写揭阳市推广应用LED照明产品示范工程申报材料，争取纳入省科技厅的项目支持，以用于补贴市区及各县（市、区）、镇（街道）LED路灯等照明产品补贴、项目协调管理等。

- 进一步加强工程监督。鼓励采用合同源（EMC）运作模式，根据省要求，按照政府采购和公开招标的要求，依法依规做好采购招标，选择工程实施主体和应用的产品，并提前在政府网站发布竞标公告。

二〇一二年九月二十八日