2012年度大南山侨区LED照明产品推广应用工作自查报告

根据市科技局有关通知精神，现就大南山侨区推广应用LED照明产品工作情况作简要汇报。

一、主要做法

（一）认真传达贯彻市有关会议精神。9月6日市召开了推广应用LED照明产品工作会议，部署我市推广LED照明产品等有关工作。会后我区科技局牵头各有关职能部门迅速召开推广应用LED照明产品工作会议，传达贯彻落实市推广应用LED照明产品工作会议精神，并结合推进我区节能减排工作深入开展，促进我区产业转型升级等工作任务，研究我区推广应用高效环保的半导体照明（LED）产品等工作。

（二）认真摸底调研。根据省市推广应用LED产品工作要求，为进一步加大LED照明产品的推广应用力度，结合我区实际，区科技局牵头区直各有关部门，研究统计我区推广应用LED照明产品的数量和投入资金规模，并填报了《揭阳市大南山侨区公共领域推广应用LED照明工程情况表》，经调查，现有灯具数2858盏，其中传统灯1106盏，LED灯1752盏，2011年能耗为15875.2千瓦时。

（三）召开工作会议，动员部署相关工作。召开了大南山侨区推广应用LED照明产品工作会议，全面部署推广应用LED照明产品的各项工作，加强动员工作，并与区直各单位、办事处签订责任书，确保工作得到落实。

（四）成立工作领导小组，认真组织实施。区科技局牵头制定《揭阳市大南山侨区推广运用LED照明产品实施方案》，有关单位制定普及公共领域LED照明产品的总体目标和计划进度，并成立了由区管委副主任钟国为组长的大南山侨区LED照明产品推广应用领导小组，使推广工作得到组织保障。经调研估算，2012年我区计划改造传统灯具1730盏，计划新建LED灯具796盏；2013年计划改造传统灯具1010盏。计划新建LED灯具760盏。

二、存在不足

虽然我区在推广应用LED照明产品工作上取得了一定成效，但和上级要求还有一定差距，主要表现在：业务人员数量相对较少，且缺乏专业技术人员；再加上地方财政较为紧张等客观因素，没有及时配套的相应的工作经费，使得我区在开展有关工作的时候面临的困难增多，因此我区推广LED照明产品进度相对缓慢。

三、下一步打算

针对存在的问题，下一阶段我区将做好以下工作：

（一）加强各职能部门间的沟通与协作，加大对有关业务人员的培训力度，提高业务能力；尽量从有关部门调配一定数量的工作人员，充实工作队伍。

（二）在合理的范围内尽可能增加有关工作经费的财政预算，从根本上推动我区的LED照明产品推广工作的有效开展。

大南山侨区科技局

二〇一二年十月二十五日